|  |
| --- |
| ПЛАН ГРЕЙДИРОВАНИЯ ДОРОГ июль-сентябрь 2021 г. |
| № п/п | Наименованиепоселка | Наименование улицы | Протяжен-ность(метров) | Планируемые сроки грейдирования | Дата грейдирования | Примечание | Подпись | Ф.И.О, |
|  | **Ковровский территориальный отдел** |
| 1 | п. Горбатовка | ул. Уральская | 440 | 20.07. |  |  |  |  |
| ул. Садовая | 800 | 20.07. |  |  |  |  |
| ул. Лесопарковая | 420 | 20.07. |  |  |  |  |
| ул. Новая | 320 | 20.07. |  |  |  |  |
| ул. Солнечная | 190 | 20.07. |  |  |  |  |
| ул. Березовый бульвар | 500 | 20.07. |  |  |  |  |
| 2 | п. Дунаевка | ул. Носова | 150 | 21.07. |  |  |  |  |
| ул. ИгошеваДунаевка- Калиново | 100600 | 21.07. |  |  |  |  |
| 3 | п. Романово | подъезд к Кауп | 500 | 22.07. |  |  |  |  |
| ул. Комсомольская | 200 | 22.07. |  |  |  |  |
| ул. Новая до д.№3 | 250 | 22.07. |  |  |  |  |
| ул. Хуторскаяул. 1-я Хуторская | 150250 | 22.07. |  |  |  |  |
| 4 | п. Коврово | ул. Весенняя | 270 | 23.07. |  |  |  |  |
| ул. Лесная | 530 | 23.07. |  |  |  |  |
| Пер Северный | 350 | 23.07. |  |  |  |  |
| Пер Южный | 350 | 23.07. |  |  |  |  |
| ул. Луговая | 200 | 23.07. |  |  |  |  |
| 5 | п. Обухово | от п. Александровка | 2000 | 26.07. |  |  |  |  |
| 6 | п. Заостровье | ул. Садовая | 300 | 27.07. |  |  |  |  |
| Дорога к кладбищу | 600 | 27.07. |  |  |  |  |
| Дорога ДНТ Флотское | 1000 | 27.07. |  |  |  |  |
| 7 | п. Рантау |  | 2000 | 28.07. |  |  |  |  |
| 8 | п. Рощино | ул. Береговая | 450 | 29.07. |  |  |  |  |
| ул. Теннистая Аллея | 350 | 29.07. |  |  |  |  |
| 9 | п. Широкополье | Подъезд со стороны гаражей п. Храброво, мимо кладбища к 3-м жилым домам | 550 | 30.07. |  |  |  |  |
| 10 | п. Муромское | ул. Кленовая | 375 | 02.08. |  |  |  |  |
| ул. Кедровая аллея | 600 | 02.08. |  |  |  |  |
| 11 | п. Моховое | ул. Новосельская | 500 | 02.08. |  |  |  |  |
| ул. Новая от д№1 до д№22 | 200 | 02.08. |  |  |  |  |
| ул. Степная от д№1 до д№8 | 150 | 02.08. |  |  |  |  |
| 12 | п. Холмы | ул. Вишневая | 500 | 03.08. |  |  |  |  |
| 13 | п. Шумное | ул. Песочная | 320 | 04.08. |  |  |  |  |
| 14 | п. Кудринка | подъездная дорога | 3000 | 05.08. |  |  |  |  |
| 15 | п. Молочное | подъездная дорога | 3000 | 06.08. |  |  |  |  |
| 16 | п. Мельниково | ул. Садовая | 270 | 09.08. |  |  |  |  |
| к кладбищу | 300 | 09.08. |  |  |  |  |
| 17 | п. Краснофлотское | от магазина до д.№20 | 100 | 10.08. |  |  |  |  |
| 18 | п. Каменка | от ул. Заводская до д.№3 | 50 | 11.08. |  |  |  |  |
| ул. Дачная от д№3 до д№6 | 350 | 11.08. |  |  |  |  |
| 19 | п. Сокольники |  | 200 | 11.08. |  |  |  |  |
| 20 | п. Куликово | Дорога ул.Лесная (у быш. ветряков) | 500 | 11.08. |  |  |  |  |
| 21 | п. Летное | ул. Железнодорожная | 250 | 11.08. |  |  |  |  |
| 22 | п. Дубровка | ул. Зеленая | 600 | 12.08. |  |  |  |  |
| 23 | п. Озерово | От д№6 до д№18 | 200 | 12.08. |  |  |  |  |
| 24 | п. Луговское | ул. Луговая | 200 | 13.08. |  |  |  |  |
| 25 | п. Корчагино |  | 150 | 09.08. |  |  |  |  |
|  | **Территориальный отдел Куршская коса** |
| 26 | п. Рыбачий | ул. Набережная | 590 | 16.08. |  |  |  |  |
| ул. Зеленая | 250 | 16.08. |  |  |  |  |
| 27 | п. Морское | ул. Первомайскаяул. Дачная | 1200200 | 16.08. |  |  |  |  |
|  | **Красноторовский территориальный отдел** |
| 28 | п. Русское | Дорога к кладбищу ул. Победы | 800 | 17.08. |  |  |  |  |
| 29 | п. Сараево  | Подъездная дорога | 600 | 17.08. |  |  |  |  |
| 30 | п. Морозовка | Подъездная дорога | 500 | 17.08. |  |  |  |  |
| 31 | п. Кленовое | Подъездная дорога | 400 | 18.08. |  |  |  |  |
| 32 | п. Путилово хутор | Подъездная дорога | 1200 | 18.08. |  |  |  |  |
| 33 | п. Сычево | Подъездная дорога | 1500 | 18.08. |  |  |  |  |
| 34 | п. Гусевка | Подъездная дорога | 700 | 19.08. |  |  |  |  |
| 35 | п. Майский | Подъездная дорога | 300 | 19.08. |  |  |  |  |
| 36 | п. Богатое | Подъездная дорога | 500 | 19.08. |  |  |  |  |
| 3738 | п. Ольховоеп. Красновка | Подъездная дорога | 2200 | 20.08. |  |  |  |  |
| 39 | п. Листовое | Подъездная дорога | 200 | 20.08. |  |  |  |  |
| 40 | п. Листопадовка | Подъездная дорога | 100 | 20.08. |  |  |  |  |
| 41 | п. Лесенково | Подъездная дорога | 350 | 23.08. |  |  |  |  |
| 42 | п. Дружба | Подъездная дорога | 600 | 23.08. |  |  |  |  |
| 43 | п. Поваровка | ул. Заречная | 1100 | 23.08. |  |  |  |  |
| 44 | п. Вершково | Подъезд к поселку | 1000 | 24.08. |  |  |  |  |
| 45 | п. Грачевка | ул. Полеваяпер. Центральный | 200120 | 24.08. |  |  |  |  |
| 46 | Клюквенное | дорога к кладбищу | 300 | 24.08. |  |  |  |  |
| 47 | п. Дворики |  | 60 | 25.08. |  |  |  |  |
| 48 | п. Алексиноп. Круглово | ул. Парковаяподъездная дорога  | 360100 | 25.08. |  |  |  |  |
|  | **Переславский территориальный отдел** |
| 49 | п. Кузнецкое | ул. Тенистая | 1100 | 26.08. |  |  |  |  |
| ул. Новая | 1200 | 26.08. |  |  |  |  |
| ул. Садовая | 500 | 26.08. |  |  |  |  |
| 50 | п. Переславское | 20 км –ул. Садовая, ул. Вишневая | 790820 | 27.08. |  |  |  |  |
| Дорога к кладбищу | 600 | 27.08. |  |  |  |  |
| 51 | п. Колосовка | ул. Центральная от колонии до ж/д переезда | 250 | 30.08. |  |  |  |  |
| ул. Звездная | 340 | 30.08. |  |  |  |  |
| ул. Парусная  | 190 | 30.08. |  |  |  |  |
| 52 | п. Кумачево | дорога к кладбищу |  | 31.08. |  |  |  |  |
| ул. Комсомольская | 300 | 31.08. |  |  |  |  |
| 53 | п. Логвино | ул. Молодежная | 450 | 01.09. |  |  |  |  |
| ул. Центральная | 450 | 01.09. |  |  |  |  |
| 54 | п. Холмогоровка | ул. Животноводческая | 520 | 02.09. |  |  |  |  |
| ул. Рассветная | 790 | 02.09. |  |  |  |  |
| ул. Дружбы | 730 | 02.09. |  |  |  |  |
| ул. Лесная | 670 | 02.09. |  |  |  |  |
| ул. Солнечная | 670 | 02.09. |  |  |  |  |
| ул. Звездная | 330 | 02.09. |  |  |  |  |
| ул. Новостроевская (в сторону стрельбища) |  | 02.09. |  |  |  |  |
| ул. Воздушная | 360 | 02.09. |  |  |  |  |
| 55 | п. Павлинино | ул. Солнечная | 100 | 02.09. |  |  |  |  |
| 56 | п. Откосово | ул. Прохладная | 100 | 03.09. |  |  |  |  |
|  |  | ул. Мирная (част) |  | 02.09. |  |  |  |  |
| 57 | п. Черепаново | подъезд к Салем | 500 | 03.09. |  |  |  |  |
| 58 | п. Куликово | ул. Озёрнаяул. Еловая | 300160 | 06.09. |  |  |  |  |
| **городская черта** |
| 59 | п. Малиновка | ул. Престижная(бывш. ул. Приморская) | 270 | 07.09. |  |  |  |  |
| ул. Степная | 120 | 07.09. |  |  |  |  |
| ул. Донская | 290 | 07.09. |  |  |  |  |
| ул. Полеваяподъездная дорога к ж/д переезду и вдоль ж/дул. Прибрежная | 700 | 07.09. |  |  |  |  |
| 60 | п. Клинцовка | ул. Золотистая (бывш. ул. Пограничная) | 390 | 08.09. |  |  |  |  |
| ул. Лесопарковая аллея (бывшая ул. Лесопарковая) | 330 | 08.09. |  |  |  |  |
| 61 | п. Сосновка | ул. Смирная (бывш.ул. Цветочная) | 450 | 09.09. |  |  |  |  |
| ул. Живописная | 75 | 09.09. |  |  |  |  |
| ул. Озерная | 245 | 09.09. |  |  |  |  |
| ул. Майская(бывш.ул. Заречная) | 286 | 09.09. |  |  |  |  |
| ул. Еловая  |  | 09.09. |  |  |  |  |
| ул. Светлая | 65 | 09.09. |  |  |  |  |
| ул. Ясная  | 240 | 09.09. |  |  |  |  |
| ул. Магистральная | 250 | 09.09. |  |  |  |  |
| Дорога Сосновка-Вольное | 800 | 09.09. |  |  |  |  |
| Подъездная дорога к интернату | 80 | 09.09. |  |  |  |  |
| СНТ Сосновка, ул. Западная, ул. Центральная |  | 09.09. |  |  |  |  |
| 62 | п. Вишневое | ул. Курортная | 315 | 10.09. |  |  |  |  |
| ул. Лесная | 300 | 10.09. |  |  |  |  |
| ул. Звездная | 175 | 10.09. |  |  |  |  |
| ул. Престижная | 270 | 10.09. |  |  |  |  |
| ул. Зеленоградская | 230 | 10.09. |  |  |  |  |
| 63 | Зеленоградск | ул. Зеленая (подъезд к гаражам) |  | 11.09. |  |  |  |  |

с 13.09.2021 г. по 30.09.2021 г. - плановое ТО.