Утверждаю

И.о. главы администрации МО

 «Зеленоградский муниципальный округ КО»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Г.П. Попшой

 **ПЛАН ГРЕЙДИРОВАНИЯ ДОРОГ на апрель-июнь 2023 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименованиепоселка | Наименование улицы | Протяжен-ность(метров) | Планируемые сроки грейдирования | Дата грейдирования | Примечание |
|  | **территория Ковровского т/о** |
| 1 | п. Горбатовка | ул. Уральская | 440 | 03.04. - 31.05. |  |  |
| ул. Лесопарковая | 420 | 03.04. - 31.05. |  |  |
| ул. Новая | 320 | 03.04. - 31.05. |  |  |
| ул. Солнечная | 190 | 03.04. - 31.05. |  |  |
| ул. Березовый бульвар | 500 | 03.04. - 31.05. |  |  |
| ул. Яблоневая | 330 | 03.04. - 31.05. |  |  |
| ул. Гаражная | 210 | 03.04. - 31.05. |  |  |
| пер. Яблочный | 180 | 03.04. - 31.05. |  |  |
| ул. Молодежная | 650 | 03.04. - 31.05. |  |  |
| 2 | п. Дунаевка | ул. Носова | 150 | 02.05.- 31.05.. |  |  |
| ул. Игошева | 100 | 02.05.- 31.05. |  |  |
| Дунаевка - Калиново | 600 | 03.04.- 31.05. |  |  |
| 3 | п. Романово | подъезд к Кауп | 500 | 03.04. - 31.05. |  |  |
| ул. Комсомольская | 200 | 03.04. - 31.05. |  |  |
| ул. Новая до д.№ 3 | 250 | 03.04. - 31.05. |  |  |
| ул. Хуторская | 150 | 03.04. - 31.05. |  |  |
| ул. 1-я Хуторская | 250 | 03.04. - 31.05. |  |  |
| ул. Луговаяул. Школьная | 650600 | 03.04. - 31.05. |  |  |
| 4 | п. Коврово | ул. Весенняя | 270 | 03.04. - 31.05. |  |  |
| ул. Леснаяул. Заречная | 530230 | 03.04. - 31.05.03.04. - 31.05. |  |  |
| Пер Северный | 350 | 03.04. - 31.05. |  |  |
| Пер Южный | 350 | 03.04. - 31.05. |  |  |
| ул. Луговая | 200 | 03.04. - 31.05. |  |  |
| ул. Осенняя | 375 | 03.04. - 31.05. |  |  |
| ул. Заводская | 200 | 03.04. - 31.05. |  |  |
| пер. Восточныйул. Гранатоваяул. Летняя | 195280 | 03.04. - 31.05.03.04. - 31.05. |  |  |
| 5 | п. Обухово | от п. Александровка | 2000 | 03.04. - 31.05. |  |  |
| 6 | п. Заостровье | ул. Садовая | 300 | 03.04. – 30.06. |  |  |
| Дорога к кладбищу | 600 | 03.04.-28.04. |  |  |
| Дорога ДНТ Флотское | 1000 | 03.04. – 30.06. |  |  |
| ул. 1-я Изумрудная | 675 | 03.04. – 30.06. |  |  |
| ул. Гранатовая | 540 | 03.04. – 30.06. |  |  |
| ул. Центральная |  | 03.04. – 30.06. |  |  |
| ул. Сказочная | 280 | 03.04. – 30.06. |  |  |
| ул. 1-я Сказочная | 690 | 03.04. – 30.06. |  |  |
| ул. Воздушная | 680 | 03.04. – 30.06. |  |  |
| ул. Изумрудная | 275 | 03.04. – 30.06. |  |  |
| ул. Лисий нос | 280 | 03.04. – 30.06. |  |  |
| пер. Молодежный | 410 | 03.04. – 30.06. |  |  |
| ул. Сиреневая |  | 03.04. – 30.06. |  |  |
| ул. Саровская | 390 | 03.04. – 30.06. |  |  |
| ул. 1-я Волшебная | 670 | 03.04. – 30.06. |  |  |
| 7 | п. Рощино | ул. Береговая | 450 | 03.04. – 30.06. |  |  |
| ул. Теннистая Аллея | 350 | 03.04. – 30.06. |  |  |
| 8 | п. Широкополье | Подъезд со стороны гаражей п. Храброво, мимо кладбища к 3-м жилым домамул. Офицерская  | 550390 | 03.04.- 28.04.03.04.- 28.04. |  |  |
| 9 | п. Муромское | ул. Кедровая аллея | 600 | 03.04. – 30.06. |  |  |
| ул. Березовая | 375 | 03.04. – 30.06. |  |  |
| 10 | п. Моховое | ул. Новосельская | 500 | 02.05.- 30.06. |  |  |
| ул. Цветочная | 200 | 02.05.- 30.06. |  |  |
|  | ул. Степная от д №1 до д №8 | 150 | 02.05.- 30.06. |  |  |
| 11 | п. Шумное | ул. Песочная | 320 | 03.04. – 30.06. |  |  |
| 12 | п. Мельниково-п. Кудринка | подъездная дорога | 3000 | 02.05.- 30.06. |  |  |
| 13 | п. Молочное | подъездная дорога | 3000 | 03.04.- 28.04. |  |  |
| 14 | п. Мельниково | ул. Садовая | 270 | 03.04. – 30.06. |  |  |
| к кладбищу | 300 | 03.04.- 28.04. |  |  |
| 15 | п. Краснофлотское | от магазина до д.№20 | 100 | 03.04. – 30.06. |  |  |
| 16 | п. Каменка | ул. Дачная от д№3 до д№6 | 350 | 03.04. – 30.06. |  |  |
| 17 | п. Сокольники | ул. Магистральная | 200 | 03.04. – 30.06. |  |  |
| ул. Донская | 400 | 03.04. – 30.06. |  |  |
| 18 | п. Куликово | Дорога ул. Лесная (у бывш. ветряков) | 500 | 03.04. – 30.06. |  |  |
| ул. Рассветная ул. Дорожная |  | 03.04. – 30.06. |  |  |
| 19 | п. Летное | ул. Железнодорожная | 250 | 03.04. – 30.06. |  |  |
| 20 | п. Дубровка | ул. Зеленая | 600 | 03.04. – 30.06. |  |  |
| 21 | п. Озерово | От д№6 до д№18 | 200 | 03.04. – 30.06. |  |  |
| 22 | п. Луговское | ул. Луговая | 200 | 03.04. – 30.06. |  |  |
| 23 | п. Корчагино |  | 150 | 03.04. – 30.06. |  |  |
| 24 | п. Сиренево | ул. Рубиновая | 200 | 03.04. – 30.06. |  |  |
| 25 | п. Вольное  |  | 100 | 03.04. – 30.06. |  |  |
| 26 | п. Каштановка | ул Весны | 270 | 03.04. – 30.06. |  |  |
| ул. Полевая | 150 | 03.04. – 30.06. |  |  |
| ул. Окружная | 530 | 03.04. – 30.06. |  |  |
| пер. Ж/дорожный | 170 | 03.04. – 30.06. |  |  |
| 27 | п. Ольшанка | ул. Липовая | 300 | 03.04. – 30.06. |  |  |
| 28 | п. Низовка | ул. Рассветная | 400 | 03.04. – 30.06. |  |  |
| **территория т/о Куршская коса** |
| 29 | п. Рыбачий | Дорога к кладбищу | 600 | 03.04.- 28.04. |  |  |
| 30 | п. Морское | ул. Дачнаяул. Набережная | 200350 | 03.04. – 30.06.03.04. – 30.06. |  |  |
| **территория Красноторовского т/о** |
| 31 | п. Русское | Дорога к кладбищу по ул. Победы | 800 | 03.04.- 28.04. |  |  |
| 32 | п. Морозовка | подъездная дорога | 500 | 03.04. – 30.06. |  |  |
| 33 | п. Путилово хутор | подъездная дорога | 1200 | 03.04.- 30.06. |  |  |
| 34 | п. Сычево | подъездная дорогаот школьной остановки до пос. Русское | 1500 | 03.04.- 30.06. |  |  |
| 35 | п. Гусевка | подъездная дорога | 700 | 03.04. – 30.06. |  |  |
| 36 | п. Майский | подъездная дорога | 300 | 03.04. – 30.06. |  |  |
| 37 | п. Богатое | подъездная дорога | 500 | 03.04. – 30.06. |  |  |
| 38 | п. Ольховое | подъездная дорога | 2200 | 03.04. – 30.06. |  |  |
| 39 | п. Красновка | подъездная дорога |  | 03.04. – 30.06. |  |  |
| 40 | п. Листовое | подъездная дорога | 200 | 03.04. – 30.06. |  |  |
| 41 | п. Листопадовка | подъездная дорога | 100 | 03.04. – 30.06. |  |  |
| 42 | п. Лесенково | подъездная дорога | 350 | 03.04. – 30.06. |  |  |
| 43 | п. Дружба | подъездная дорога | 600 | 03.04. – 30.06. |  |  |
| 44 | п. Поваровка | ул. Заречная | 1100 | 03.04. – 30.06. |  |  |
| 45 | п. Вершково | Подъезд к поселку | 1000 | 03.04. – 30.06. |  |  |
| 46 | п. Грачевка | ул. Полевая | 200 | 03.04. – 30.06. |  |  |
| 47 | п. Клюквенное | дорога к кладбищу | 300 | 03.04.- 28.04. |  |  |
| 48 | п. Клюквенное | Сиреневая | 630 | 03.04.- 28.04 |  |  |
| 49 | п. Клюквенное | Каштановая | 680 | 03.04.- 28.04 |  |  |
| 50 | п. Клюквенное | Еловая  | 350 | 03.04.- 28.04 |  |  |
| 51 | п. Клюквенное | Сосновая | 850 | 03.04.- 28.04 |  |  |
| 52 | п. Дворики | подъездная дорога | 60 | 03.04. – 30.06. |  |  |
| 53 | п. Алексино | ул. Парковая | 360 | 03.04. – 30.06. |  |  |
| 54 | п. Круглово | подъездная дорога  | 100 | 03.04. – 30.06. |  |  |
| 55 | п. Филино | ул. Новая | 500 | 03.04. – 30.06. |  |  |
| **территория Переславского т/о** |
| 56 | п. Кузнецкое | ул. Тенистая | 1100 | 03.04. – 30.06. |   |  |
| ул. Садовая | 500 | 03.04. – 30.06. |  |  |
| ул. Луговая | 350 | 03.04. – 30.06. |  |  |
| 57 | п. Переславское | 20 км –ул. Садовая  | 790 | 03.04. – 30.06. |  |  |
| ул. Вишневая | 820 | 03.04. – 30.06. |  |  |
| пер. Солнечный | 100 | 03.04. – 30.06. |  |  |
| Дорога к кладбищу | 600 | 03.04.- 28.04. |  |  |
| пер. Цветочный | 240 | 03.04. – 30.06. |  |  |
| ул. Тенистаяпер. Дружный | 700 | 03.04. – 30.06. |  |  |
| 58 | п. Колосовка | ул. Центральная от колонии до ж/д переезда | 250 | 03.04.- 28.04. |  |  |
| ул. Парусная ул. Озерная | 190 | 03.04.- 28.04. |  |  |
| ул.Зеленаяподъезд. дорога к кладбищуул. Звездная | 1078340 | 03.04.- 28.04.03.04.- 28.04.03.04.- 28.04. |  |  |
| 59 | п. Кумачево | дорога к кладбищу |  | 03.04.- 28.04. |  |  |
| ул. Комсомольская | 300 | 03.04.- 28.04. |  |  |
| 60 | п. Холмогоровка | ул. Животноводческая | 520 | 02.05.- 30.06. |  |  |
| ул. Лесопарковая | 520 | 02.05.- 30.06. |  |  |
| ул. Рассветная | 790 | 02.05.- 30.06. |  |  |
| ул. Дружбы | 730 | 02.05.- 30.06. |  |  |
| ул. Лесная | 670 | 02.05.- 30.06. |  |  |
| ул. Солнечная | 670 | 02.05.- 30.06. |  |  |
| ул. Звездная | 330 | 02.05.- 30.06. |  |  |
| ул. Новостроевская (в сторону стрельбища) | 740 | 02.05.- 30.06. |  |  |
| ул. Воздушная | 360 | 02.05.- 30.06. |  |  |
| ул. 43-я Гвардейская | 430 | 02.05.- 30.06. |  |  |
| ул. Благодатная | 220 | 02.05.- 30.06. |  |  |
| 61 | п. Павлинино | ул. Солнечная | 100 | 02.05.- 30.06. |  |  |
| 62 | п. Откосово | ул. Прохладная | 100 | 02.05.- 30.06. |  |  |
| ул. Лесная |  | 02.05.- 30.06. |  |  |
| ул. Советская |  | 02.05.- 30.06. |  |  |
| ул. Мирная (част) |  | 02.05.- 30.06. |  |  |
| ул. Радужная |  | 02.05.- 30.06. |  |  |
| ул. Воздушная |  | 02.05.- 30.06. |  |  |
| ул. Счастливая |  | 02.05.- 30.06. |  |  |
| ул. Молодежная |  | 02.05.- 30.06. |  |  |
| 63 | подъезд к Салем |  | 500 | 03.04.- 28.04. |  |  |
| 64 | п. Куликово | ул. Озёрная | 300 | 03.04.- 28.04. |  |  |
| ул. Еловая | 160 | 03.04.- 28.04. |  |  |
| 65 | п. Дружное | ул. Вокзальная | 580 | 03.04.- 28.04. |  |  |

**Город**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 66. | г. Зеленоградск (бывш. п. Малиновка) | ул. Престижная(бывш. ул. Приморская) | 270 | 03.04. – 30.06. |  |  |
| ул. Степная | 120 | 03.04. – 30.06. |  |  |
| ул. Донскаяпер. Донской | 290 | 03.04. – 30.06. |  |  |
| пер. Калиновый | 80 | 03.04. – 30.06. |  |  |
| дорога вдоль ж/дороги |  | 03.04. – 30.06. |  |  |
| ул. Кремлевскаяпер. Кремлевский |  | 03.04. – 30.06. |  |  |
| ул. Кленовая | 300 | 03.04. – 30.06. |  |  |
| пер. Розовый |  | 03.04. – 30.06. |  |  |
| ул. Пурпурная |  | 03.04. – 30.06. |  |  |
| ул. Задонскаяпер. Задонский | 115 | 03.04. – 30.06. |  |  |
| ул. Волжскаяул. Южнаяул. Восточная |  | 03.04. – 30.06. |  |  |
| ул. Янтарная |  | 03.04. – 30.06. |  |  |
| 67. | г. Зеленоградск (бывш. п. Клинцовка) | ул. Золотистая (бывш. ул. Пограничная) | 390 | 03.04. – 30.06. |  |  |
| ул. Лесопарковая аллея (бывшая ул. Лесопарковая) | 330 | 03.04. – 30.06. |  |  |
| 68. | г. Зеленоградск (бывш. п. Сосновка) | ул. Смирная (бывш. ул. Цветочная) | 450 | 03.04. – 30.06. |  |  |
| ул. Живописная | 75 | 03.04. – 30.06. |  |  |
| ул. Озерная | 245 | 03.04. – 30.06. |  |  |
| ул. Еловая  |  | 03.04. – 30.06. |  |  |
| ул. Светлая | 65 | 03.04. – 30.06. |  |  |
| ул. Ясная  | 240 | 03.04. – 30.06. |  |  |
| ул. Магистральная | 250 | 03.04. – 30.06. |  |  |
| ул. Цветочная |  | 03.04. – 30.06. |  |  |
| ул. Новая | 230 | 03.04. – 30.06. |  |  |
| ул. Степная ул. Васильковая  | 150 | 03.04. – 30.06. |  |  |
| ул. Фабричная  | 170 | 03.04. – 30.06. |  |  |
| Дорога Сосновка-Вольное | 800 | 03.04. – 30.06. |  |  |
| Подъездная дорога к интернату | 80 | 03.04. – 30.06. |  |  |
| ул. Центральнаядорога к насосной станцииул. Коммунальная пер. Луговой  |  | 03.04. – 30.06. |  |  |
| 69. | г. Зеленоградск (бывш. п. Вишневое) | ул. Лесная | 300 | 03.04. – 30.06. |  |  |
| ул. Звездная | 175 | 03.04. – 30.06. |  |  |
| ул. Престижная | 270 | 03.04. – 30.06. |  |  |
| ул. Зеленоградская | 230 | 03.04. – 30.06. |  |  |
| ул. Радужная | 150 | 03.04. – 30.06. |  |  |
| ул. Лиственная  | 120 | 03.04. – 30.06. |  |  |
|  |  | ул. Глазурная | 150 | 03.04. – 30.06. |  |  |