РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

# КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ

# МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « 31 »   мая     2019 г.      № 955

г. Зеленоградск

О подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы на территории муниципального образования «Зеленоградский

городской округ»  к работе в зимних условиях  2019-2020 годов

В целях своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в зимних условиях 2019 - 2020 годов администрация  муниципального образования  «Зеленоградский городской округ» п о с т а н о в л я е т:

1. Назначить срок  готовности к началу отопительного сезона               2019-2020 гг. на территории муниципального образования «Зеленоградский городской округ»  – 1 сентября 2019 г.

2. Утвердить состав комиссии по контролю подготовки объектов жилищно-коммунального   назначения  к   работе   в   зимних    условиях 2019-2020 гг., согласно приложению  № 1.

3. Утвердить планы мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального назначения к работе в зимнем периоде 2019-2020 годов, согласно приложению  № 2.

4. Обязать директоров ОАО «ОКОС», ООО «Зеленоградские тепловые сети», ООО «Зеленоградский водсервис», ООО «Зеленоградская вододобыча», МУП «Коммунальщик» и руководителей организаций всех форм собственности управляющих и обслуживающих жилищный фонд:

-  до 1 сентября 2019 года завершить подготовку объектов всех назначений, оформив на них паспорта готовности;

-  ежемесячно к 20 числу предоставлять в отдел ЖКХ сведения о подготовке предприятий к работе в зимних условиях по форме №1- ЖКХ;

- принять меры к обеспечению резервными источниками электроснабжения теплоисточников, водозаборных сооружений.

5. Директору МУП «Коммунальщик»  Ф.Ф. Гумирову до 1 октября 2019 года обеспечить полуторамесячный запас топлива для теплоисточников жилищно-коммунального хозяйства.

Директору  ООО «Зеленоградские тепловые сети»                               Н.И. Сусловой   до 1 октября 2019 года обеспечить запас резервного топлива для теплоисточников жилищно-коммунального хозяйства.

6. Директору  МАУ МО «Зеленоградский городской округ» «Благоустройство» А.К. Раудсеп до 1 сентября 2019 г.:

- обеспечить нормативный запас пескосоляной смеси;

- подготовить спецтранспорт для работы в зимних условиях.

7. Начальнику управления образования администрации МО «Зеленоградский городской округ» Н.В. Менячихиной:

- разработать и утвердить планы мероприятий  по подготовке муниципальных образовательных учреждений к работе в зимних условиях и обеспечить их исполнение;

- обеспечить ежемесячные финансовые расчеты муниципальными  образовательными учреждениями за текущее потребление топливно-энергетических ресурсов.

8. Начальнику управления делами  администрации муниципального образования «Зеленоградский городской округ»  Н.В. Бачариной обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте  МО «Зеленоградский городской округ» и опубликование в общественно - политической газете «Волна».

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Г.П.Попшоя.

Глава администрации

муниципального образования

«Зеленоградский городской  округ»                                     С.А. Кошевой

Приложение 1

к постановлению  администрации

муниципального образования                                                                                     «Зеленоградский городской округ»                                                                                                            от «_31_» мая 2019 года № 955

Состав

комиссии по контролю подготовки объектов

жилищно-коммунального назначения к

работе в зимних условиях 2019-2020 гг.

Попшой Г.П.           – заместитель главы администрации –

председатель  комиссии;

Пахоменко Л.В.      – председатель комитета по строительству, жилищно-коммунальному   хозяйству и благоустройству –

заместитель председателя    комиссии.

Члены комиссии:

Колкин Э.Б.              - начальник отдела по делам ГО, ЧС и охране

окружающей среды

Твердохлебова Л.И.- заместитель председателя комитета;

Толкачева Л.Б.         – начальник отдела ЖКХ;

Чернов Ю.А.             – начальник  Ковровского территориального отдела;

Новоковская Т.Д.     – начальник территориального отдела «Куршкая коса»;

Герасименко А.В.      – начальник Переславского территориального отдела;

Мукимова Е.А.         – начальник Красноторовского территориального отдела;

Суслова Н.И.           – директор ООО «Зеленоградские тепловые сети»;

Гумиров Ф.Ф.         – директор МУП «Коммунальщик»;

Раудсеп А.К.          – директор МАУ МО «Зеленоградский городской округ» «Благоустройство»

Приложение 2

к постановлению администрации

муниципального образования

«Зеленоградский городской округ»

от «_31 »_мая_ 2019 года  №_955

| ООО «Зеленоградские тепловые сети» |
| --- |
| № | Наименование предприятия | Наименование мероприятий | Объем работ | Сроки выполнения | Стоимость работ (руб.) | Примечание |
|  |  |  | Ед.изм | величина |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | Теплоисточники |
|  |  | Текущий ремонт |  |  |  |  |  |
|  |  | Котельная квартальная №1 по ул. Зеленой -текущий ремонт -чистка котлов | шт | 1 | Сентябрь | 255 435 | Средства предприятия |
|  |  | Квартальная котельная № 2 по ул.Лесопарковой - ремонт грязевика - ремонт кровли - чистка котлов -ремонт насосов - ремонт забора | шт |  | сентябрь | 645 320 | Средства предприятия |
|  |  | Квартальная котельная №3 по ул.Пограничной -ремонт насосов -Текущий ремонт | шт | 1 | Июнь-сентябрь | 20 000 25 000 | Средства предприятия |
|  |  | Квартальная котельная №4 по ул.Тургенева -Текущий ремонт | шт | 1 | Июнь-сентябрь | 25 000 | Средства предприятия |
|  |  | ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ |  |  |  |  |  |
|  |  | Перекладка участка теплотрассы от ТК3 до ТК4 | шт | 1 | август | 588 134 | Средства предприятия |
|  |  | Ремонт теплотрассы по пер.Железнодорожному | шт | 1 | май | 236 173 | Средства предприятия» |
|  |  | Измерение сопротивления изоляции электрооборудования объектов |  |  | июль | 40 000 | Средства предприятия |
|  |  | Текущий ремонт тепловых колодцев западного участка |  |  | август | 265 712 | Средства предприятия |
|  |  | Текущий ремонт ЦТП по ул.Сибирякова | шт | 1 | июль | 196 539 | Средства предприятия |
|  |  | Текущий ремонт Восточного участка | шт | 1 | август | 140 539 | Средства предприятия |
|  |  | Поверка КИП |  |  | Июнь-август | 70 000 | Средства предприятия |
|  |  | Итого по ремонту теплоисточников | 970 756 |  |
|  |  | Итого: Тепловые сети | 1 537 097 |  |
|  |  | Всего по подготовке | 2 507 853 |  |

| МУП «Коммунальщик» |
| --- |
| № п/п | Наименование работ | Объем работ | Сроки выполнения | Стоимость и источник финансирования | Примечание |
|  |  | Ед.изм | Величина |  |  |  |
| п. Кострово |
| 1 | Демонтаж котла KWZ-700 | Шт. | 1 | июль | 630 000 | Адм. ЗГО |
| 2 | Демонтаж основания котла KWZ-700 | Шт. | 1 | июль |  |  |
| 3 | Установка нового котла | Шт. |  | август |  |  |
| 4 | Установка вентилятора дутья, дымососа |  |  | август | 111 000 | Адм. ЗГО |
| 5 | Установка прибора учета выработки теплоэнергии | Шт. | 1 | август | 183 000 | Адм. ЗГО |
| 6 | Ревизия запорной арматуры котлов, теплосетей |  |  | август | 4 000 | Средства предприятия |
| 7 | Ремонт системы хим-водоподготовки |  |  |  | 5 000 | Средства предприятия |
| 8 | Ревизия контрольно-измерительных приборов |  |  | июль | 7 000 | Средства предприятия |
| 9 | Замена контрольно-измерительных приборов | Шт. | 4 | август | 4 000 | Средства предприятия |
| 10 | Замена оконных блоков | Шт. | 2 | август | 4 000 | Средства предприятия |
| 11 | Устройство электрического бойлера 13.1 -электромонтажные работы; 13.2 - слесарные работы –врезка. | Шт. | 1 | июль | 15 000 | Средства предприятия |
| 12 | Замена ЛЭП (питающую котельную от опоры) на СИП | м. | 15 | июль | 20 000 | Средства предприятия |
| 13 | Ремонт освещения площадки хранения угля |  |  | июль | 5 000 | Средства предприятия |
| 14 | Устройство технических отверстий в стенах, для стока воды |  |  | июль | 1 000 | Средства предприятия |
| 15 | Устройство водоотведения |  |  | сентябрь | 4 000 | Средства предприятия |
| 16 | Очистка, помывка от копоти внутренних помещений и оборудования котельной |  |  | сентябрь | 4 000 | Средства предприятия |
| 17 | Косметический ремонт 19.1 -внутренних помещений и оборудования 19.2 -наружные работы. |  |  | сентябрь | 40 000 | Средства предприятия |
| 18 | Ремонт покрытия площадки для хранения угля, площадью 25м2 (асфальтобетон) | м2 | 25 | сентябрь | 20 000 | Средства предприятия |
| 19 | Ремонт сетевого трубопровода отопления 23.1 -устройство несущих стоек, сварочные работы; 23.2 – замена труб. | м/пог. | 20 | сентябрь | 34 000 | Средства предприятия |
| 20 | Уборка, благоустройство прилегающей территории | м2 | 300 | сентябрь | 3 000 | Средства предприятия |
| 21 | Буртование шлака | т. | 10 | сентябрь | 2 000 | Средства предприятия |
| Итого: 1 096 000 |
| Котельная п. Переславское |
| № п/п | Наименование работ | Объем работ | Сроки выполнения | Объем и источник финансирования | Примечание |
|  |  | Ед.изм | Величина |  |  |  |
| 1 | Частичная разборка верхней части обмуровки котлов № 1 и № 2, чистка котлов с последующей обмуровкой | Шт. | 2 | июль | 5 000 | Средства предприятия |
| 2 | Произвести оштукатуривание передней стенки котлов №1,2; | Шт. | 2 | июль | 4 000 | Средства предприятия |
| 3 | Сварочные работы по ремонту дверей поддува котлов №1,2; | Шт. | 2 | июль | 2 000 | Средства предприятия |
| 4 | Замена 4-х запорных задвижек ДУ – 100 – 2шт. на котел № 2, №4. • вход обратки в котел № 2; • задвижки напорной трубы циркуляционного насоса №1 | Шт. | 4 | август | 10 000 | Средства предприятия |
| 5 | Заменить кран ДУ 40 мм напорной трубы отопления помещения котельной | Шт. | 1 | август | 1 000 | Средства предприятия |
| 6 | Замена участка трубы в санузле котельной ДУ 20 мм | м/п | 3 | август | 2 000 | Средства предприятия |
| 7 | Произвести монтажные работы по врезке системы вентиляции поддува в котел № 4, с пробивкой бетонного пола к основной вентиляционной трубе ДУ 150 мм |  |  | август | 10 000 | Средства предприятия |
| 8 | Произвести работы по восстановлению системы канализации из помещения котельной в общую систему водоотведения жилого городка, с ремонтом канализационного колодца в помещении котельной |  |  | август | 20 000 | Средства предприятия |
| 9 | Замена в коробе (в земле) труб теплотрассы от теплового колодца № 1 (у котельной) до теплового колодца № 2 предизолированными трубами; • ДУ – 50 мм длинной в две нитки 127 м (127х2=254 м/п) • Задвижки ДУ 50 мм . | м/л | 127 | Июль - сентябрь | 520 000 | Адм. ЗГО |
| 10 | Замена наружных труб теплотрассы от теплового колодца № 2 до теплового колодца №3предизилированными трубами; •ДУ – 50 мм длинной в две нитки 90 м (90х2=180 м/п) •Задвижки ДУ 50 мм . | м\л | 180 | сентябрь | 100 000 | Средства предприятия |
| 11 | Частичный ремонт левой половины крыши котельной; • Рубироид наплавляемый. | м2 | 24 | сентябрь | 14 000 | Средства предприятия |
| 12 | Для косметического ремонта внутри котельной: • Известь • Цемент • Краска голубая • Краска коричневая • Краска красная • Кисть малярная разные • Лампы светодиодные от 11 Вт до 30 Вт |  |  | сентябрь | 12 000 | Средства предприятия |
| 13 | Установка прибора учета выработки теплоэнергии | Шт. | 1 | август | 196 000 | Адм. ЗГО |
| Итого: 896 000 |
| Котельная пос. Колосовка |
| № п/п | Наименование работ | Объем работ | Сроки выполнения | Источник финансирования | Примечание |
|  |  | Ед.изм | Величина |  |  |  |
| 1 | Замена циркулляционного насоса – 1 шт., 100*80-160-15RW (старой установки в 2000г.). | Шт. | 1 | июль | 35 000 | Средства предприятия |
| 2 | Замена задвижки на подпитывающим насосе- ф 50 | Шт. | 1 | август | 32 000 | Средства предприятия |
|  | Чистка дымоходов 5 котлов | Шт. | 5 | Август-сентябрь |  | Средства предприятия |
| 3 | Побелка 2 машинных залов |  | 2 | сентябрь | 35 000 | Средства предприятия |
| 4 | Разборка потолочной части 3х котлов КВС – 0,8 для чистки внутренних секций отопления – 16 м2. | Шт. | 3 | август | 16 000 | Средства предприятия |
| 5 | Ремонт запорной арматуры - задвижки ф-100 задвижки – ф 150 | Шт. | -16 -4 | август | 30 000 | Средства предприятия |
| 6 | Требуемый расходный материал: - известь - асбестный лист 5 мм. - цемент - глина огнеупорная или смесь - набивка для сальников ф -10 мм. - при установки нового насоса необходимо 2 задвижки ф-100мм. - лопаты на отопительный сезон - рукавицы 9 краги – 4 пары на месяц . |  |  |  | 18 000 | Средства предприятия |
| 7 | Произвести гидравлическое испытание 5 котлов |  |  | сентябрь |  | Средства предприятия |
| 8 | Установка прибора учета выработки теплоэнергии | Шт. | 1 | август | 184 000 | Средства предприятия |
| Итого: 350 000 |
| Котельная пос. Рыбачий |
| № п/п | Наименование работ | Объем работ | Сроки выполнения | Объем и источник финансирования | Примечание |
|  |  | Ед.изм | Величина |  |  |  |
| 1 | Подготовка котлов № 1 и № 2 к отопительному сезону: - полная чистка котлов, со снятием верхней шапки; - частичный ремонт, кладки топок; - ремонт дверок котлов № 1 и № 2, замена отражателей; - штукатурка котлов и сбор верхних шапок; - сварочный ремонт котла № 2 (течь в колосниковой части); | Шт. | 2 | Июль-август | 35 000 | Средства предприятия |
| 2 | Вскрытие и очистка, ревизия дымоходов до основания трубы и под основанием трубы: - полная чистка с открытием и частичным ремонтом (кладки), закрытие. | м\пог. | 8 | июль | 8 000 | Средства предприятия |
| 3 | Чистка вентиляторов поддува котлов, смазка, крепление вентилятора котла № 2 (развалился фундамент). |  |  | август | 6 000 | Средства предприятия |
| 4 | Ремонт водопровода с заменой кранов |  |  | август | 2 000 | Средства предприятия |
| 5 | Снятие эл. мотора 5,5 кВт циркуляции воды для замены рем. комплекта ( подшибники, сальник), установка. |  |  | август | 2 000 | Средства предприятия |
| 6 | Устройство цементной стяжки полов в котельной у котлов | м2 | 20 | сентябрь | 10 000 | Средства предприятия |
| 7 | Ограждение территории хранения угля 15м- 20м (сетка рабица, листовой профнастил, 9 шт. столбов). | м\п | 15 | сентябрь | 20 000 | Средства предприятия |
| 8 | Косметический ремонт котельной |  |  | август | 10 000 | Средства предприятия |
| 9 | Замена оконных проемов | Шт. | 8 |  | 25 000 | Средства предприятия |
| 10 | Установка эл. бойлера 50-80 л., раковин | Шт. | 1 | Август-сентябрь | 10 000 | Средства предприятия |
| 11 | Ремонт проводки внутреннего освещения | п\п | 80 | июль | 15 000 | Средства предприятия |
| 12 | Установка прибора учета выработки теплоэнергии | Шт. | 1 | август | 173 000 | Средства предприятия |
| Итого: 316 000 |
|  | Всего по подготовке | 2 974 000 |
|  | Средства предприятия | 1 334 000 |
|  | Потребность в дополнительных средствах (бюджет) |  |

| МАУ «Благоустройство» |
| --- |
|  | № п/п | Мероприятие | Ед. Изм. | Объем | Срок выполнения | Стоимость работ (руб.) | Примечания |
|  | 1 | Закупка песчано – соленной смеси | тн | 300 | до 1 сентября | 750 000 | Средства предприятия |
|  | 2 | Установка емкостей для песчано – соленной смеси | шт | 50 | до 1 октября | 150 000 | Средства предприятия |
|  | 3 | Заключить договора дополнительные на обработку дорог соленым раствором |  |  | до 1 октября | 800 000 | Средства предприятия |
|  | 4 | Заключить дополнительные договора на уборку и вывоз снега | Ед. | Не менее 2 | до 1 сентября | 300 000 | Средства предприятия |
|  | 5 | Заключить дополнительные договора на использование спецтехники | Ед. | Не менее 5 | до 1 сентября | 300 000 | Средства предприятия |
|  |  | Всего: |  |  |  | 2 300 000 | Средства предприятия |

| Уличное освещение (обслуживающая организация) |
| --- |
| Наименование установки | Перечень работ | Периодичность выполнения работ | Документ подтверждающий выполнение работ | Стоимость работ (руб.) | Примечание |
| Светильники | Проверка состояния горения | 1 раз в неделю | сдача листа обхода. | 26 000 | Средства предприятия |
|  | Замена светильников | 3 раза в неделю | Отчет 1раз в месяц с указанием линии освещения | 58 000 | Средства предприятия |
|  | Замена перегоревших ламп | 3 раза в неделю | С указанием линии | 60 000 | Средства предприятия |
|  | Перезарядка арматуры и замена патронов |  | С указанием участков линий. | 45 000 | Средства предприятия |
|  | Расфазировка светильников | 1, 2 |  |  |  |
|  | Замена пускорегулирующей аппаратуры | 2,0% |  |  |  |
| Воздушные линии | Верховой осмотр воздушных сетей | 1 раз в месяц | Оформление акта осмотра | 38 000 | Средства предприятия |
|  | Очистка сетей от веток и набросов, с обрезкой веток | 1раз в квартал, внеочередные после стихийных явлений. | Сдача отчета с указанием участков линий. | 35 000 | Средства предприятия |
|  | Перетяжка провода, регулировка тросов | 0,75% | С указанием участков линий. | 35 000 | Средства предприятия |
|  | Замена изоляторов | 0,25 % | С указанием линии и № опоры | 60 000 | Средства предприятия |
| Кабельные линии | Осмотр кабельных линий, концевых муфт | 1 раз в квартал | Лист смотра | 28 000 | Средства предприятия |
|  | Проверка состояния изоляции | В аварийных случаях | оформление протокола с указанием участка линии | 29 000 | Средства предприятия |
|  | Замена кабельной линии ,муфт, ,вскрытие грунта и дорожных покрытий на трассе кабельной линии и восстановление. | 0,38 % | Оформление исполнительной документации | 100 000 | Средства предприятия |
|  | Уборка сбитых опор | По необходимости | С указанием линии и № опоры | 55 000 | Средства предприятия |
|  | Выправка опор |  |  |  |  |
|  | Окраска металлических опор, кронштейнов | По необходимости | С указанием № опор и линий. | 25 000 | Средства предприятия |
| Пункты питания | Техническое обслуживание Осмотр пунктов питания. | 1 раз в квартал | Оформление акта осмотра | 25 000 | Средства предприятия |
|  | Снятие показаний счетчиков | 1 раз в месяц (до 25 числа текущего месяца) | Занесение показаний в лич.кабинет ЯЭ до 01 числа след.месяца. | 55 000 | Средства предприятия |
|  | Текущий ремонт | 1раз в квартал |  | 100 000 | Средства предприятия |
|  | Перевод реле времени | 4 раза в месяц |  | 59 000 | Средства предприятия |
|  | Всего: | 765 000 | Средства предприятия |

| МКУ «Плантаже» |
| --- |
|  | № п/п | Мероприятие | Ед. Изм. | Объем | Срок выполнения | Стоимость работ (руб.) | примечание |
|  | 1 | Закупка песчано – соленной смеси | тн | 220 | до 1 октября | 330 000 | Средства предприятия |
|  | 2 | Заключить дополнительные договора на обработку дорог соленным раствором |  |  | до 1 октября | 320 000 | Средства предприятия |
|  | 3 | Заключить дополнительные договора на уборку и вывоз снега | Ед. | Не менее 2 | до 1 сентября | 280 000 | Средства предприятия |
|  | 4 | Заключить дополнительные договора на использование спецтехники | Ед. | Не менее 5 | до 1 сентября | 310 000 | Средства предприятия |
|  |  | Всего: |  |  |  | 1 240 000 | Средства предприятия |

Управление образования администрации

МО «Зеленоградский городской округ»

| № п/п | Учреждение | Наименование работ | Срок выполнения | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | МАОУ СОШ п. Романово | Поверка контрольно-измерительных приборов и автоматики | август | Местный бюджет |
| 2. | МАОУ ООШ п. Мельниково | Чистка котла, дымоходов, вентиляционных каналов | май-июнь |  |
|  |  | Поверка узла учета газа | май-июль |  |
| 3. | МОУ СОШ п. Переславское | Чистка и промывка водяных подогревателей | июль |  |
|  |  | Ремонт в котельной | июль-август |  |
|  |  | Промывка системы отопления | июль |  |
|  |  | Утепление дверей, лестничных клеток, чердаков | июль-август |  |
| 4. | МАОУ СОШ п. Рыбачий | Техническое обслуживание отопительной системы | август |  |
|  |  | Установка теплосчетчика | август |  |
| 5. | МАОУ ООШ п. Грачевка | Текущий ремонт котельной п.Красноторовка (робелка,покраска) | июль-август |  |
|  |  | Промывка системы отопления | июль |  |
|  |  | Ремонт котла п.Красноторовка | июль-август |  |
|  |  | Чистка вентиляционных каналов | июль |  |
| 6. | МАОУ ООШ п.Кострово | Промывка системы отопления | июль |  |
|  |  | Ревизия и чистка котла №2 | июль |  |
|  |  | Замена котла №1 | июль-сентябрь |  |
|  |  | Замена дымососа | август-сентябрь |  |
|  |  | Замена вентилятора дутья | август-сентябрь |  |
|  |  | Замена сетевого циркуляционного насоса | август-сентябрь |  |
|  |  | Проверка контрольно-измерительных приборов | август-сентябрь |  |
|  |  | Текущий ремонт котельной | август-сентябрь |  |
|  |  | Опрессовка системы отопления | сентябрь |  |
| 7. | МАОУ «Гимназия «Вектор» г. Зеленоградск | Поверка теплосчетчика теплопункта | июнь |  |
|  |  | Наведение порядка в помещении котельной | август |  |
|  |  | Техническое обслуживание автоматики теплопункта | июль-август |  |
|  |  | Опрессовка отопительной системы в здании Гимназии и устранение утечки | август |  |
|  |  | Проверка системы отопления | август |  |
| 8. | МАОУ «СОШ г. Зеленоградска» | Техническое обслуживание вентиляционной системы | Август |  |
|  |  | Промывка и гидравлические испытания системы отопления | Август |  |
|  |  | Работы по обслуживанию теплового пункта 1) проверка и настройка работы резервных насосов; 2) периодическое переключение рабочего насоса между резервным и основным; 3) проверка и настройка работы датчиков температуры; 4) проверка работы и настройка контроллера управления тепловым пунктом; 5) устранение утечек на оборудовании и трубопроводах тепловых пунктов; 6) очистка фильтров на всех системах теплового пункта; 7) продувка теплообменников через спускные клапана; 8) контроль и корректировка давления в расширительных баках; 9) визуальный контроль состояния работы элементов теплового пункта. Внешний осмотр и контроль состояния агрегатов и узлов, состояние креплений, опор, теплоизоляции. 10) проверка и корректировка давления в системах теплопотребления. 11) проверка состояния работы теплообменника методом контроля температуры воды по приборам индикации теплового пункта. 12)проверка работоспособности и настройка электрических приводов регулирующих клапанов методом отключения-включения и контрольного прогона. 13)Очистка оборудования от пыли и подтеков. | Сентябрь-октябрь |  |
| 9. | МАДОУ д/с пос. Грачёвка | Косметический ремонт теплогенераторной (покраска стен) | июнь |  |
|  |  | Промывка системы отопления | июнь |  |
| 10. | МАДОУ д/с пос. Холмогоровка | Промывка системы отопления | июль |  |
|  |  | Чистка дымохода | июль |  |
|  |  | Проверка системы дымоходов | июль |  |
|  |  | Техническое обслуживание газового счетчика | июль |  |
|  |  | Проверка сигнализатора загазованности на СО | июль |  |
|  |  | Проверка сигнализатора загазованности на СН4 | июль |  |
|  |  | Техническое (сервисное) обслуживание котла газового | июль. |  |
|  |  | Техническое обслуживание кранов | июль |  |
|  |  | Проверка герметичности (контрольная опрессовка) внутренних газопроводов и газового оборудования котельных | июль |  |
|  |  | Косметический ремонт помещения котельной | июнь |  |
| 11. | МАДОУ д/с пос. Коврово | Снятие, поверка, установка манометров в индивидуальном тепловом узле | Август |  |
|  |  | Техническое обслуживание газового счетчика | Июль |  |
|  |  | Проверка сигнализатора загазованности «Сейтрон» на СО | Июль |  |
|  |  | Проверка сигнализатора загазованности «Сейтрон» на СН 4 | Июль |  |
|  |  | Техническое (сервисное) обслуживание котла газового мощностью более 28 кВт | Июль |  |
|  |  | Техническое обслуживание кранов | Июль |  |
|  |  | Ремонт 1 газового котла | Июнь |  |
|  |  | Проверка герметичности (контрольная опрессовка) внутренних газопроводов и газового оборудования котельных | Июль |  |
| 12. | МАДОУ д/с пос. Романово | Промывка системы отопления | июль |  |
|  |  | Чистка дымохода | июль |  |
|  |  | Замена светильников в помещении котельной | май |  |
|  |  | Косметический ремонт помещения котельной | июнь |  |
|  |  | Проверка системы дымоходов | май-июнь |  |
| 13. | МАДОУ д/с пос. Муромское | Косметический ремонт котельной (побелка, покраска) | июнь |  |
|  |  | Чистка дымоходов, вентиляционных каналов | июль |  |
|  |  | Техническое обслуживание отопительной системы | август |  |
|  |  | Оснащение котельной первичными средствами пожаротушения, инвентарём | август |  |
| 14. | МАДОУ д/с пос. Кумачёво | Косметический ремонт помещения котельной. | июнь |  |
|  |  | Проверка дымохода. Чистка дымохода. | июль |  |
|  |  | Оснащение котельной первичными средствами пожаротушения, инвентарём | август |  |
|  |  | Проведение инструктажей с техперсоналом по правилам пожарной безопасности | август |  |
|  |  | Проверка системы отопления | август |  |
| 15. | МАДОУ ЦРР д/с № 4 г.Зеленоградск | Проверить утепление труб отопления на чердаке | июль |  |
|  |  | Чистка дымохода, вентиляционных каналов | август |  |
|  |  | Замена дверей (входных) в котельной | август |  |
|  |  | Поверка приборов учета и контроля | август |  |
|  |  | Установка ограждений на батареи отопления | июнь |  |
| 16. | МАДОУ ЦРР д/с № 6 г. Зеленоградск | Частичная промывка системы отопления | июль |  |
|  |  | Техническое обслуживание отопительной системы | июль |  |
| 17. | МАДОУ ЦРР д/с №23 «Сказка» г. Зеленоградск | Проведение планового осмотров системы центрального отопления | май |  |
|  |  | Устранение неисправностей в системах центрального отопления | июнь |  |
|  |  | Очистка от накипи водозапорной арматуры; укрепление расшатавшихся приборов в местах их присоединения к трубопроводу, | июнь |  |
|  |  | Опрессовка системы отопления | август |  |
|  |  | Осмотр радиаторов отопления, | август |  |
|  |  | Регулировка и наладка систем отопления | август |  |
| 18. | МАДОУ д/с №3 г. Зеленоградск | Проведение планового осмотров системы центрального отопления с целью выявления неисправности и оценки изношенности оборудования | май |  |
|  |  | Устранение неисправностей в системах центрального отопления | июнь |  |
|  |  | Очистка от накипи водозапорной арматуры; укрепление расшатавшихся приборов в местах их присоединения к трубопроводу, | июнь |  |
|  |  | Опрессовка системы отопления и подготовка ее к отопительному сезону | август |  |
| 19. | МАУ ДО «ДШИ города Зеленоградск» | Провести электроизмерительные работы и испытание электроустановки ДШИ | Июнь |  |
|  |  | Выполнить огнезащитную обработку деревянных конструкций чердачного помещения ДШИ | октябрь, ноябрь |  |
|  |  | Произвести технический осмотр всего вводного инженерного, тепло механико - электротехнического оборудования. | август |  |
|  |  | Проверка системы отопления | июль |  |
|  |  | Проверка, ремонт запорной арматуры здания школы | август |  |
|  |  | Визуальный осмотр радиаторов отопления и запорной арматуры | сентябрь |  |
| 20. | МАУ ДО ДЮСШ «Янтарь» г. Зеленоградск | Замена на батареях по необходимости, обслуживание | июнь |  |
|  |  | Промывка специальным раствором против ржавчины и накипи | август |  |
|  |  | Промывка специальным раствором против ржавчины и накипи | август |  |
|  |  | Чистка, промывка водой | июль |  |
|  |  | Проверка работоспособности. Замена (по необходимости) поверка | июль |  |
|  |  | Двигатели: - очистка от пыли пылесосом - проверка надежности крепления контактов - замер сопротивления изоляции | июль - август |  |
|  |  | Проверка герметичности закрывания, наличие уплотнителей, подгонка | июль - август |  |
|  | Всего: |  |  | 4 630 000 |
| 21. | Административное здание (г. Зеленоградск, ул. Ленина, 1) | Устройство теплопункта | июнь-сентябрь | 296 407 |
|  | Итого: 4 926 407 |

|  | Всего на подготовку к отопительному сезону 2019 -2020 гг, руб. | 14 713 260 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Потребность в дополнительных средствах на подготовительные работы к отопительному сезону 2019-2020 гг, руб. |  |  |