Приложение №1

 к постановлению администрации

 МО «Зеленоградский муниципальный

 округ Калининградской области»

 от28 апреля 2022 года № 1043

**Муниципальная программа**

**«Формирование современной городской среды**

**муниципального образования «Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области»**

**на 2022-2030 годы**

**Паспорт муниципальной программы
«Формирование современной городской среды**

**муниципального образования «Зеленоградский муниципальный округ**

**Калининградской области»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Муниципальный заказчик | Администрация муниципального образования «Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области». |
| 1 | Разработчик Программы | - комитет по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования «Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области». |
| 2 | Исполнители и соисполнители Программы  | - комитет по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования «Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области».;- управление имущественных и земельных отношений администрации муниципального образования «Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области»;- комитет по финансам и бюджету администрации муниципального образования «Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области»;- управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования «Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области»;- муниципальное казённое учреждение «Служба Заказчика Зеленоградского муниципальный округ Калининградской области»;» муниципального образования «Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области» ;- собственники многоквартирных домов;- иные исполнители, определяемые в установленном законодательном порядке |
| 3 | Подпрограммы Программы, в том числе федеральные целевые  | Не предусмотрены |
| 4 | Цели Программы  | Создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования путем реализации ежегодно комплекса первоочередных мероприятий по формированию современной комфортной городской среды  |
| 5 | Задачи Программы  |  Приведение в нормативное состояние скверов, парков, общественных территорий, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов путем выполнения ремонтных мероприятий |
| 6 | Целевые индикаторы и показатели Программы  | Реализация на территории муниципального образования проектов по благоустройству наиболее посещаемых территорий общего пользования (парки, скверы, общественные пространства), дворовых территорий многоквартирных домов  |
| 7 | Срок реализации Программы  |  2022-2030 годы |
| 8 | Объемы средств и источники финансирования Программы (финансовое обеспечение) | Общий объем финансирования Программы составляет 544,1 млн. рублей.Объем финансового участия собственников жилых помещений многоквартирных домов участвующих в Программе составляет не менее 5% от общего объема средств.Объем финансирования мероприятий Программы корректируется и уточняется.2022 – 13137616,99 тыс. руб.2023 – 4842,0 тыс. руб.2024 – 4842,0 тыс. руб.2025 – 4842,0 тыс. руб.2026 – 4842,0 тыс. руб.2027 – 4842,0 тыс. руб.2028 – 4842,0 тыс. руб.2029 – 4842,0 тыс. руб.2030 – 4842,0 тыс. руб. |
| 9 | Механизм реализации и организация контроля за исполнением Программы | Общее руководство и контроль над реализацией Программы осуществляет администрация муниципального образования «Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области», которая организует проведение в установленном порядке конкурсов, торгов на выполнение работ и обеспечивает контроль за целевым использованием средств |
| 10 | Ожидаемые результаты реализации Программы  | В результате реализации системных мероприятий Программы будут получены следующие качественные изменения, несущие позитивный социальный эффект:- повышение комфортности и уровня жизни населения;- создание благоприятных условий для воспитания и развития подрастающего поколения в результате установок детских игровых/спортивных площадок на территории муниципального образования;- улучшение санитарно-гигиенического состояния территории муниципального образования |

**1. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства**

Одним из важнейших национальных проектов социально-экономического развития, обнародованных Правительством Российской Федерации, является вопрос улучшения уровня и качества жизни населения.

Важнейшим аспектом в реализации данного проекта является создание органами местного самоуправления округа условий комфортного и безопасного проживания граждан, формирование современной инфраструктуры и благоустройство мест общего пользования.

Повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные тенденции в социально-экономическом развитии и, как следствие, повышение качества жизни населения и временного пребывания гостей на территории округа.

На территории муниципального образования за период с 2009 по 2016 год проведен ряд первоочередных мероприятий по улучшению инфраструктуры (ремонт и реконструкция дорог и тротуаров, обустройство уличного освещения).

В настоящее время, несмотря на проведение отдельных мероприятий по комплексному благоустройству города Зеленоградска, существуют проблемы обустройства мест отдыха населения, санитарного содержания и обустройства территории общего пользования.

Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории муниципального образования, не обеспечивают растущие потребности и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к качеству среды проживания и временного пребывания граждан, а уровень их износа продолжает увеличиваться.

Невысокий уровень благоустройства дворовых территории многоквартирных жилых домов вызывает социальную напряженность в обществе. К наиболее характерным недостаткам, снижающим уровень благоустройства и комфортности проживания граждан можно отнести:

- отсутствие тротуаров, скверов, парков;

- разрушенные дворовые проезды;

- недостаточное обустройство детских спортивно/игровых площадок, либо их отсутствие;

- недостаточное обустройство площадок для сбора бытового мусора;

- недостаточное количество мест отдыха, скамеек, урн и пр.

- отсутствие автомобильных парковок;

- недостаточное озеленение территорий общего пользования,

 - недостаточное благоустройство общественных пространств.

Без реализации неотложных мер по повышению уровня благоустройства территории нельзя добиться эффективного обслуживания экономики и населения, а также обеспечить в полной мере безопасность жизнедеятельности и охрану окружающей среды.

Реализация Программы позволит комплексно подойти к решению проблемы низкого уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, мест отдыха граждан и, как следствие, более эффективно использовать финансовые и материальные ресурсы бюджетов всех уровней. Процесс строительства новых и модернизации имеющихся объектов благоустройства, расположенных на территории города окажет существенное влияние на социально-экономическое развитие.

Создание комфортных и безопасных условий проживания граждан является приоритетом развития системы жилищно-коммунального хозяйства в целом. Это возможно только при эффективном управлении многоквартирными домами собственниками помещений.

С течением времени жизнь вносит коррективы в комфортные требования к застройке, благоустройству, эстетическому виду города, предлагает искать новые планировочные решения и корректировать сложившейся ранее.

В рамках реализации муниципальной программы предлагается осуществлять ремонт дворовых территорий в населенных пунктах численностью населения свыше 1000 человек. К таким населенным пунктам относятся: город Зеленоградск, посёлок Колосовка.

Анализ состояния благоустроенности дворовых территорий показывает, что отвечают нормативным требованиям территории многоквартирных домов, введенных в эксплуатацию после 2006 года. Остальные территории находятся в удовлетворительном и неудовлетворительном состоянии.

На территории муниципального образования «Зеленоградский муниципальный округ

Калининградской области» проведена инвентаризация дворовых и общественных территорий.

Инвентаризация проводилась с выездом на местность путем натурального обследования территорий и расположенных на них элементов.

По итогам инвентаризации составлен адресный перечень дворовых и общественных территорий. Приложение №1.

**2. Приоритеты политики в сфере благоустройства, формулировка целей**

**и постановка задач муниципальной программы**

Одним из важнейших приоритетов политики благоустройства является вопрос улучшения уровня и качества жизни населения. Важнейшим аспектом в реализации данной политики является создание органами местного самоуправления условий комфортного и безопасного проживания граждан, формирование современной городской инфраструктуры и благоустройство мест общего пользования.

Цель муниципальной Программы – создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования путем реализации ежегодного комплекса первоочередных мероприятий по формированию современной комфортной городской среды.

Для достижения поставленной цели в рамках Программы предполагается решение задачи по приведению в нормативное состояние скверов, парков, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов путем выполнения ремонтных мероприятий.

 В результате реализации муниципальной программы будут получены следующие качественные изменения, несущие позитивный социальный эффект:

- повысится уровень благоустройства и комфортности проживания граждан;

- за счет восстановления и улучшения состояния зеленых зон, организации площадок под контейнеры-мусоросборники и пр. повысится рекреационно-оздоровительный потенциал, улучшится санитарное состояние, и экологическая обстановка территории муниципальный округа Калининградской области;

- улучшение условий для массового отдыха жителей муниципальный округ Калининградской области, и организация обустройства мест массового отдыха населения;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализации мероприятий по благоустройству территорий.

**3. Сроки реализации муниципальной программы**

Срок реализации муниципальной программы – 9 лет (2022-2030 г.г).

**4. Источники финансирования муниципальной Программы**

Финансирование Программы планируется осуществлять за счет субсидии из федерального и областного бюджета, местного бюджета, иных источников. Приложение № 2.

Муниципальной Программой предусмотрено два направления.

Первое направление – благоустройство наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования населенного пункта, парков, скверов и пр.

Второе направление – благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов (ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка малых архитектурных форм (урны, скамейки и пр.), иные виды работ).

Программой также предусмотрено финансовое участие граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий муниципального образования «Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области», что составляет не менее 5% от общего объема средств.

 **5.Механизмы реализации Программы**

Заказчиком Программы является администрация муниципального образования «Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области».

Заказчик Программы организует ее выполнение, осуществляет текущее управление реализацией Программы, определяет механизм корректировки мероприятий программы, публичность значений целевых индикаторов и показателей, результаты мониторинга реализации Программы, условия участия в Программе исполнителей.

Внесение изменений в Программу осуществляется заказчиком программы в случаях:

а) внесения изменений в нормативные правовые акты Российской Федерации, Калининградской области;

б) внесения изменений в муниципальные правовые акты муниципального образования в части изменения задач и функций  отделов, учреждений;

в) внесения изменений в бюджет муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период.

 г) право муниципального образования исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышают 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом соответствующего поселения при условии одобрения соответствующего решения муниципального образования межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией;

д) право муниципального образования исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения муниципального образования межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией;

е) условие о предельной дате заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ (дворовые и общественные территории) не позднее 1 апреля года предоставления субсидии, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования.

Комитет по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования «Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области»; является разработчиком Программы, руководителем Программы.

Руководитель Программы:

 - в срок до 01 ноября предоставляет на утверждение главе администрации муниципального образования «Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области» сформированный в соответствии с установленным порядком адресный перечень дворовых и наиболее посещаемых территорий общего пользования, для включения в Программу на планируемый год;

-  осуществляет контроль исполнения Программы;

- несет ответственность за реализацию и конечные результаты выполнения Программы.

**6. Оценка эффективности муниципальной программы**

 Оценка эффективности реализации муниципальной Программы осуществляется в течение всего срока реализации Программы.

 В ходе проведения оценки достижения запланированных результатов муниципальной Программы за год фактически достигнутые значения показателей сопоставляются с их плановыми значениями.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Сроки исполнения** | **Показатели результатов деятельности** | **Бюджетные ассигнования в разрезе бюджетов (расход),** **тыс. руб.** |
| **Наимено-вание показателя (\*)** | **ед. изм.** | **Пла-новое зна-че-ние** | **Фак-тичес-кое значе-ние** | **Отк-ло-не-ние,** **(-/+, %)** | **ФБ** | **ОБ** | **МБ** | **ВнБ** |
| 1. | Благоустройство дворовых территорий  |  год | Выполнение запланированных мероприятий | % | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Благоустройство наиболее посещаемых территорий общего пользования (парки, скверы) |  год | Выполнение запланированных мероприятий | % | 100 |  |  |  |  |  |  |

**7. Система организации контроля за выполнением Программы**

Общее руководство и контроль над исполнением Программы осуществляет администрация муниципального образования «Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области», которая организует проведение в установленном порядке торгов на выполнение работ и обеспечивает контроль за целевым использованием средств.

Приложение № 3

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды муниципального образования «Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области» на 2022-2030 годы»

**Минимальный и дополнительный перечни работ по благоустройству**

**дворовых территорий**

**1. Минимальный перечень работ**

1.1. Ремонт дворовых проездов.

1.2. Обеспечение освещения дворовых территорий.

* 1. 1.3. Установка скамеек.
	2. 1.4. Установка урн.

**2. Дополнительный перечень работ**

* 1. 2.1. Оборудование детских и (или) спортивных площадок.
	2. 2.2. Устройство автомобильных парковок.
	3. 2.3. Установка малых архитектурных форм.
	4. 2.4. Озеленение.
	5. 2.5. Иные виды работ.