Приложение

к постановлению администрации

МО «Зеленоградский муниципальный  округ

Калининградской области»

от_25.10. 2022 г. № 3118

Паспорт программы

строительства газопроводов высокого  и низкого давления с подключением потребителей  природного газа в населенных пунктах  на территории муниципального образования  «Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области »   на 2022 – 2030 годы

| Основание для разработки программы | Федеральный закон № 131 –ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |
| --- | --- |
| Заказчик программы | Администрация муниципального образования «Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области» |
| Цель программы | Повышение уровня газификации и качества жизни населения за счет развития газификации населенных пунктов муниципального образования «Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области» |
| Задачи программы | Обеспечение природным газом населения округа, объектов жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных потребителей |
| Сроки реализации программы | 2022-2030 годы |
| Исполнители | определяются по итогам конкурсных процедур |
| Источники финансирования программы | средства областного и местного бюджетов, внебюджетные источники |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Рост уровня газификации населенных пунктов округа к концу 2030 года до 75%, сохранение темпов жилищного строительства, улучшение экологической обстановки |
| Общий объем финансирования (тыс. руб.) | 1 288 576,0, в том числе: разработка проектной и рабочей документации – 61441,0, строительство – 1227135,0 |

Строительство  газопроводов высокого  и низкого давления в населенных пунктах   на территории муниципального образования  «Зеленоградский муниципальный  округ Калининградской области»  на 2022 – 2030 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования (тыс. руб.) | Сроки реализации | Количество жителей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| . | Разработка проектной и рабочей документации на строительство газопроводов высокого и низкого давления, газопроводов-вводов, разработка схем газоснабжения населённых пунктов: |
| 1. | Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Распределительные газопроводы и газопроводы – вводы к жилым домам в пос. Рощино Зеленоградского района» | 1191,0 | 2022 | 289 |
| 2. | Разработка схемы газоснабжения пос. Откосово | 100,0 | 2023 | 509 |
| 3. | Разработка схем газоснабжения пос. Дубровка, пос. Горьковское | 200,0 | 2023 | 289 |
| 4. | Разработка схем газоснабжения пос. Колосовка, пос. Переславское | 200,0 | 2023 | 2615 |
| 5. | Разработка схемы газоснабжения пос. Павлинино | 100,0 | 2023 | 309 |
| 6. | Разработка схем газоснабжения пос. Морозовка, пос. Путилово, пос. Круглово | 300,0 | 2023 | 118 |
| 7. | Разработка схемы газоснабжения пос. Водное, пос. Ольховое, пос. Дружба | 250,0 | 2023 | 200 |
| 8. | «Разработка проектно-сметной документации на газификацию поселков Кострово и Логвино Зеленоградского района» | 7 600,0 | 2022-2023 | 1298 |
| 9. | Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Распределительные газопроводы и газопроводы – вводы к жилым домам в пос. Холмы, Зеленоградского района» | 2500,0 | 2023-2024 | 268 |
| 10. | Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Распределительные газопроводы и газопроводы – вводы к жилым домам в пос. Кузнецкое Зеленоградского района» | 7000,0 | 2023-2024 | 277 |
| 11. | Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Распределительные газопроводы и газопроводы – вводы к жилым домам в пос. Зеленый Гай Зеленоградского района» | 1500,0 | 2023-2024 | 189 |
| 12. | Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Распределительные газопроводы и газопроводы – вводы к жилым домам в пос. Волошино Зеленоградского района» | 2000,0 | 2023-2024 | 24 |
| 13. | Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Распределительные газопроводы и газопроводы – вводы к жилым домам в пос. Откосово Зеленоградского района» | 7000,0 | 2023-2024 | 509 |
| 14. | Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Распределительные газопроводы и газопроводы – вводы к жилым домам в пос. Дубровка, пос. Горьковское Зеленоградского городского района» | 3500,0 | 2025-2026 | 289 |
| 15. | Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство газопроводов высокого и низкого давления, газопроводов-вводов к жилым домам в пос. Колосовка Зеленоградского района» | 7500,0 | 2025-2026 | 1140 |
| 16. | Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство газопроводов высокого и низкого давления, газопроводов-вводов к жилым домам в пос. Переславское Зеленоградского района» | 10000,0 | 2026-2027 | 1475 |
| 17. | Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство газопроводов высокого и низкого давления, газопроводов-вводов к жилым домам в пос. пос. Павлинино Зеленоградского района» | 4500,0 | 2027-2028 | 309 |
| 18. | Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Распределительные газопроводы и газопроводы – вводы к жилым домам в пос. Сокольники Зеленоградского района» | 3000,0 | 2027-2028 | 76 |
| 19. | Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Распределительные газопроводы и газопроводы – вводы к жилым домам в пос. Каменка Зеленоградского района» | 3000,0 | 2029-2030 | 152 |
|  | Итого: | 61441,0 |  |  |
|  | Строительство межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов высокого и низкого давления и газопроводов - вводов |
| 1. | Строительство линейного объекта «Межпоселковый газопровод высокого давления от ГРС Калининград 2 , через поселки Кузнецкое, Волошино, Куликово, Зеленый Гай, с установкой ШРП (4 шт) до ГРС Светлогорск » I и II этапы | 688 645,0 | 2021-2022 |  |
| 2. | «Строительство распределительных газопроводов и газопроводов-вводов к жилым домам в пос. Рощино» | 15200,0 | 2023-2024 | 289 |
| 3. | Строительство объекта «Распределительные газопроводы и газопроводы – вводы к жилым домам в пос. Красноторовка, пос. Охотное,, пос. Сараево, пос. Кленовое, пос. Филино, пос. Орехово, пос. Майский, пос. Янтаровка, пос. Прислово Зеленоградского района» | 40400,0 | 2024- 2025 | 1070 |
| 4. | Строительство объекта «Распределительные газопроводы и газопроводы – вводы к жилым домам в пос. Кузнецкое Зеленоградского района» | 58000,0 | 2025-2026 | 277 |
| 5. | «Строительство газопроводов высокого и низкого давления, газопроводов-вводов к жилым домам в пос. Откосово Зеленоградского района» | 80000,0 | 2025-2027 | 509 |
| 6. | Строительство объекта «Распределительные газопроводы низкого давления и газопроводы – вводы к жилым домам в пос. Холмы» | 24900,0 | 2025-2026 | 268 |
| 7. | Строительство объекта «Распределительные газопроводы низкого давления и газопроводы – вводы к жилым домам в пос. Зеленый Гай Зеленоградского района» | 6600,0 | 2025-2026 | 189 |
| 8. | Строительство объекта «Газификация поселков Кострово и Логвино Зеленоградского района» | 70000,0 | 2025 -2028 | 1298 |
| 9. | Строительство объекта «Распределительные газопроводы и газопроводы – вводы к жилым домам в пос. Волошино Зеленоградского района» | 15300,0 | 2026-2027 | 24 |
| 10. | «Строительство газопроводов высокого и низкого давления, газопроводов-вводов к жилым домам в пос. Колосовка Зеленоградского района» | 60000,0 | 2027-2028 | 1140 |
| 11. | «Строительство газопроводов высокого и низкого давления, газопроводов-вводов к жилым домам в пос. Переславское Зеленоградского района» | 80000,0 | 2028-2030 | 1475 |
| 12. | «Строительство газопроводов высокого и низкого давления, газопроводов-вводов к жилым домам в пос. Павлинино Зеленоградского района» | 18000,0 | 2028-2030 | 309 |
| 13. | Строительство объекта «Распределительные газопроводы и газопроводы – вводы к жилым домам в пос. Дубровка, пос. Горьковское Зеленоградского района» | 38000,0 | 2029-2030 | 289 |
| 14. | Строительство объекта: «Распределительные газопроводы и газопроводы – вводы к жилым домам в пос. Сокольники Зеленоградского района» | 11500,0 | 2029-2030 | 76 |
| 15. | Строительство объекта: «Распределительные газопроводы и газопроводы – вводы к жилым домам в пос. Каменка Зеленоградского района» | 20590,0 | 2030-2031 | 152 |
|  | Итого: | 1 227 135,0 |  |  |
|  | Всего: | 1 288 576,0 |  |  |