**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от « 28 » июля 2020 года № 1642

г. Зеленоградск

 **О порядке приёмки работ по компенсационному озеленению на территории муниципального образования «Зеленоградский городской округ»**

В соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 № 7 –ФЗ «Об охране окружающей среды», законом Калининградской области от 21.12.2006 № 100 «Об охране зелёных насаждений», на основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования, администрация **п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить Порядок приёмки работ по компенсационному озеленению на территории муниципального образования «Зеленоградский городской округ» согласно приложениям к настоящему постановлению.

2. Управлению делами администрации (Н.В. Бачарина) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования «Зеленоградский городской округ».

3. Комитету по строительству, ЖКХ и благоустройству администрации (Л.В. Пахоменко) обеспечить опубликование настоящего постановления в общественно-политической газете «Волна».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Г.П. Попшоя.

Глава администрации

муниципального образования

«Зеленоградский городской округ»

Калининградской области С.А. Кошевой

Приложение № 1

к постановлению администрации

муниципального образования

«Зеленоградский городской округ»

Калининградской области

от « 28 » июля2020 г. № 1642

**Порядок приёмки работ по компенсационному озеленению на территории муниципального образования «Зеленоградский городской округ» Калининградской области**

1. Компенсационное озеленение организуют органы местного самоуправления либо, по согласованию с органами местного самоуправления физические или юридические лица, в интересах или в результате противоправных действий которых были повреждены или уничтожены зелёные насаждения.
2. Компенсационное озеленение производится за счёт средств физических или юридических лиц, в интересах или в результате противоправных действий которых были повреждены или уничтожены зелёные насаждения.
3. Приёмка работ по компенсационному озеленению на территории муниципального образования «Зеленоградский городской округ» осуществляется комиссией по учёту и вырубке (сносу) зелёных насаждений и компенсационному озеленению муниципального образования и включает в себя составление актов с указанием объёмов выполненных работ по компенсационному озеленению (актов приёмки работ по компенсационному озеленению).
4. Компенсационное озеленение проводится путём посадки зелёных насаждений равноценных или более ценных видов (пород) взамен уничтоженных или повреждённых, при этом количество высаживаемых деревьев, кустарников не может быть меньше количества повреждённых или уничтоженных деревьев, кустарников, причём высаживаться могут только крупномерные деревья ценных пород в возрасте не менее 10 лет из расчёта «дерево за дерево», а площадь создаваемого газона, цветника не может быть меньше площади повреждённого или уничтоженного газона, цветника, естественного травяного покрова.
5. Компенсационное озеленение производится в срок, установленный проектом компенсационного озеленения, но не позднее одного года со дня выдачи разрешительной документации (порубочного билета) на вырубку (снос), обрезку и/или пересадку зелёных насаждений, а в случае повреждения, уничтожения зелёных насаждений при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства компенсационное озеленение проводится не позднее истечения срока действия разрешения на строительство.
6. Компенсационное озеленение производится в обязательном порядке во всех случаях повреждения или уничтожения (вырубки, сноса) зелёных насаждений, а также при повреждении зелёных насаждений в результате пересадки, повлекших прекращение их роста или утрату экологических, декоративных и иных полезных свойств насаждений, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 9 статьи 6 закона Калининградской области от 21.12.2006 № 100 «Об охране зелёных насаждений», и должно обеспечивать сохранение установленного уровня озеленённости населённого пункта, улиц, группы жилых домов.
7. Содержание и уход за высаженными зелёными насаждениями на объектах до передачи их в администрацию муниципального образования «Зеленоградский городской округ» осуществляется юридическими и физическими лицами, в интересах или в результате противоправных действий которых были повреждены или уничтожены зелёные насаждения.
8. Расчистка территорий и подготовка их к застройке должны осуществляться с учётом следующих требований:

- зелёные насаждения, подлежащие сохранению на застраиваемой территории, должны быть надёжно сохранены от возможных повреждений в процессе строительства;

- пни, стволы деревьев, кусты и корни после очистки от них застраиваемой территории должны быть вывезены на лицензированные полигоны;

- растительный грунт должен быть собран в специально отведённых местах, окучен и укреплён;

- земляные и планировочные работы должны быть выполнены в полном объёме. Насыпи и выемки должны быть уплотнены до проектного коэффициента плотности и профилированы до проектных разметок.

9. Приёмка объектов озеленения проводится в весенне-осенний период после проведения компенсационного озеленения в составе и в объёмах, предусмотренных утверждённым в установленном порядке проектом компенсационного озеленения:

- при посадке в весенний период приёмка осуществляется осенью до 1 ноября;

- при посадке в осенний период приёмка осуществляется весной до 20 мая.

Сроки приёмки могут быть сдвинуты в ту или другую сторону в зависимости от климатических условий года, то есть от сроков схода снегового покрова и оттаивания верхнего слоя почвы весной и сроков установления устойчивого снегового покрова и замерзания почвы осенью. Приёмка при снежном покрове не допускается.

10. Подрядная организация представляет комиссии по учёту и вырубке (сносу) зелёных насаждений и компенсационному озеленению муниципального образования следующие документы, согласованные и утверждённые в установленном порядке:

- акт фиксации посадки;

- акт о сохранении зелёных насаждений, составленный заказчиком и строительной организацией;

- справку о соответствии растительного материала, щебня и гравия, применяемых в строительстве, ГОСТам;

- карантинный сертификат на посадочный материал, если он ввезён из других областей, кроме Калининградской области.

11. При приёмке посадок деревьев и кустарников проверяется выполнение требований:

- соответствие ассортимента, стандарта и размещения посадок проектному решению;

- расположение корневой шейки на момент посадки, должно быть выше уровня земли на 3-4 см;

- саженцы деревьев, высаженные с комом, должны быть укреплены с помощью пирамиды из трёх опор;

- саженцы деревьев, высаженные с открытой корневой системой, должны быть подвязаны к колышкам «восьмёркой» в двух местах, могут быть применены проволочные растяжки, пирамиды и т.д.;

- не должно быть повреждённых деревьев и кустарников. Все дефектные экземпляры должны быть заменены;

Вокруг деревьев должны быть устроены лунки размером, равным площади посадочной ямы.

12. Приёмка газона производится с учётом следующих требований:

- всходы газонных трав должны быть равномерными без прогалин;

- грунтовые откосы микрорельефа должны иметь уклоны, не превышающие углов естественного откоса грунта, из которого они отсыпаны, и быть одернованы или засеяны газонной травой;

- приёмка газонов при одерновке – проводится через 1 неделю после окончания работ по одерновке;

- приёмка газонов при посеве семян – проводится после второго покоса;

- приёмка газонов при посеве газонов под зиму – до 20 мая следующего года.

13. В установленные сроки должен быть оформлен акт проверки приживаемости зелёных насаждений.

14. Передача объекта озеленения на содержание производится после полного завершения всех видов работ. Комиссией по учёту и вырубке (сносу) зелёный насаждений и компенсационному озеленению муниципального образования «Зеленоградский городской округ» Калининградской области.

15. Объект считается принятым, если выполнены все требования, предусмотренные в проекте компенсационного озеленения.

Приложение № 2

к постановлению администрации

муниципального образования

«Зеленоградский городской округ»

Калининградской области

от « 28 » июля 2020 г. № 1642

**Акт**

**проверки приживаемости зелёных насаждений**

По адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_ г. комиссия в составе: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Провела проверку приживаемости деревьев и кустарников, состояния газона по адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ время озеленительных работ (весна, осень, зима, (лето для газонов)) \_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ г.

Установлено следующее:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты и компоненты озеленения | Посажено деревьев, кустарников, кол-во, шт | Устроено газонов, кв.м | Кол-во не прижившихся деревьев и кустарников, шт | Кол-во газона неуд.качества, кв.м | % отпада |
| Деревья |  |  |  |  |  |
| Кустарники |  |  |  |  |  |
| газон |  |  |  |  |  |

Приживаемость деревьев равна (100% - % отпада) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_%

Приживаемость кустарника (100% - % отпада) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_%

Общее состояние инвентаризируемых деревьев и кустарников: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Общее состояние инвентаризируемого газона: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Применение древесной щепы и других мульчирующих компонентов при посадках (пересадках) деревьев и кустарников для мульчирования приствольных лунок: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Заключение комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Состав комиссии:

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

Представитель заказчика:

Представитель подрядчика: