**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ**

**КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

« »\_\_\_\_\_\_\_ 2022 года №\_\_\_

г. Зеленоградск

**Об** **утверждении** **дорожной карты по реализации регионального проекта «****Модернизация школьных систем образования в Калининградской области»**

**в МО «Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области»** **на 2022-2026 годы**

В соответствии с приказом Министерства образования Калининградской области от 20 апреля 2022 года № 475/1 «О региональном штабе общественного контроля по реализации регионального проекта «Модернизация школьных систем образования в Калининградской области», в целях реализации регионального проекта «Модернизация школьных систем образования в Калининградской области в рамках государственной программы Калининградской области «Образование», утвержденной постановлением Правительства Калининградской области от 04 февраля 2022 года № 62, информационным письмом Прокуратуры Зеленоградского района от 08.07.2022 года №22/1-2022 (вх.7346ю/01-24) администрация **постановляет**:

1. Утвердить дорожную карту по реализации регионального проекта «Модернизация школьных систем образования в Калининградской области» в общеобразовательных организациях МО «Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области».

2. Начальнику управления делами администрации (Н.В. Бачарина) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования «Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области».

3. Начальнику управления образования администрации (Н.В. Менячихина) опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Волна».

4.Настоящее Постановлениевступает в силу после официального опубликования (обнародования) в общественно-политической газете «Волна».

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

муниципального образования

«Зеленоградский муниципальный округ

Калининградской области» С.А. Кошевой

**СОГЛАСОВАНО**

И.о. первого заместителя главы администрации Н.В. Бачарина

Принял "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022 Сдал "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_2022

Председатель правового комитета Д.В. Манукин

Принял "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022 Сдал "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_2022

И.о. начальника управления образования Е.В. Романенкова

Принял "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022 Сдал "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_2022

Исполнитель: Т.Н. Карпова

консультант отдела общего

и дошкольного образования

управления образования

Тел.: 3-14-32

"\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022

РАЗОСЛАНО: 3 экземпляров:

Управление образования – 3 экз.;

Приложение к постановлению

администрации муниципального образования

«Зеленоградский муниципальный округ

Калининградской области»

от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022 года №\_\_\_\_\_

**ДОРОЖНАЯ КАРТА**

**по реализации регионального проекта «Модернизация школьных систем образования Калининградской области» в муниципальном округе «Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области» на 2022-2026 годы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия** | **Ответственный** | **Результат** | **Срок** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Формирование комплекта сметной документации на объекты | Администрация муниципального образования «Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области», МОУО, ОО | Сформирован комплект сметной документации на объекты | не позднее 01 июня, ежегодно |
| 2. | Обеспечение прохождения экспертизы проектной документации в части достоверности определения сметной стоимости определения сметной стоимости определённых видов работ по объектам | Администрация муниципального образования «Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области», ОО (заказчики) | Получение положительных заключений экспертизы | не позднее 01 июля, ежегодно |
| 3. | Направление обращения о назначении технического заказчика по объектам в адрес ГКУ КО «РУЗКС»  (при необходимости) | Администрация муниципального образования «Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области», ОО (заказчики) | Определение технического заказчика | на протяжении реализации регионального проекта |
| 4. | Объявление закупок с целью проведения капитального ремонта | Администрация муниципального образования «Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области», ОО, МО КО | Извещения о проведении закупок | не позднее 15 марта, ежегодно |
| 5. | Формирование координационного совета (муниципальной рабочей группы) | Администрация муниципального образования «Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области», МОУО | Постановление главы администрации МО «Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области» | не позднее 13.03.2022, ежегодно |
| 6. | Формирование муниципального штаба общественного контроля, определение координаторов | Администрация муниципального образования «Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области», МОУО | Постановление главы администрации МО «Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области» | не позднее 15.03.2022, ежегодно |
| 7. | Формирование плана деятельности координационного совета (муниципальной группы) | Администрация муниципального образования «Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области», МОУО, координационный совет (муниципальная рабочая группа) | Постановление главы администрации МО «Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области» | не позднее 15.03.2022, ежегодно |
| 8. | Формирование плана деятельности муниципального штаба общественного контроля | Администрация муниципального образования «Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области», МОУО, муниципальный штаб общественного контроля | Постановление главы администрации МО «Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области» | не позднее 15.03.2022, ежегодно |
| 9. | Формирование плана по обеспечению непрерывности образовательного процесса обучающихся из объектов капитального ремонта | Администрация муниципального образования «Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области», МОУО, муниципальный штаб общественного контроля | Приказ МОУО | не позднее 01 апреля, ежегодно |
| 10. | Проведение анализа потребности объектов, участвующих в программе, в средствах обучения и воспитания | МОУО, МО КО, муниципальный штаб общественного контроля | Заявка на участие  в МО КО  (при наличии потребности) | не позднее 01 апреля, ежегодно |
| 11. | Формирование инфраструктурных листов по закупке средств обучения и воспитания | МОУО, ОО, МО КО | Письмо главы администрации МО «Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области» | не позднее 15 апреля, ежегодно |
| 12. | Объявление закупки товаров, работ, услуг с целью оснащения объектов средствами обучения и воспитания | МОУО, ОО | Извещения о проведении закупок | не позднее 01 мая, ежегодно |
| 13. | Проведение анализа потребности обновления в объектах капитального ремонта 100 процентов учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе | МОУО, ОО, МО КО,  региональный штаб по реализации проекта | Письмо главы администрации МО «Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области», информационно-аналитическая справка МОУО | не позднее 01 мая, ежегодно |
| 14. | Обновление в объектах капитального ремонта 100 процентов учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе по причинам ветхости и дефектности | МОУО, ОО, МО КО,  региональный штаб по реализации проекта | Информационно-аналитическая справка МОУО | не позднее даты подписания итогового акта по результатам выполненных работ на объектах капитального ремонта, ежегодно |
| 15. | Проведение анализа потребности обеспечения в отношении каждого объекта капитального ремонта требований к антитеррористической защищённости объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования Калининградской области, утверждённых постановлением Правительства РФ от 02.08.2012 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищённости объектов Министерства просвещения РФ  и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения РФ, формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» | МОУО, ОО, МО КО,  региональный штаб по реализации проекта | Информационно-аналитическая справка МОУО | не позднее 01 мая, ежегодно |
| 16. | В отношении объектов капитального ремонта обеспечение требований к антитеррористической защищённости объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования Калининградской области, утверждённых постановления Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищённости объектов (территорий) Министерства просвещения РФ и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности министерства просвещения РФ, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» | МОУО, ОО, МО КО | Информационно-аналитическая справка МОУО | не позднее даты подписания итогового акта по результатам выполненных работ на объектах капитального ремонта, ежегодно |
| 17. | Формирование плана обеспечения дополнительного профессионального образования педагогических работников, осуществляющих учебный процесс в объектах капитального ремонта, сверх минимальных требований о дополнительном профессиональном образовании по профилю педагогической деятельности не реже, чем один раз в три года в соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 47  ФЗ «Об образовании в Российской Федерации и (или) обучения управленческих команд, состоящих из представителей администрации и педагогических работников объектов капитального ремонта» | ГАУ КО ДПО «Институт развития образования», МОУО, ОО, МО КО | Заявка на обучение | не позднее 01 декабря, ежегодно |