Утверждаю

И.о. главы администрации МО

«Зеленоградский муниципальный округ КО»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Г.П. Попшой

**ПЛАН ГРЕЙДИРОВАНИЯ ДОРОГ на апрель-июнь 2023 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  поселка | | Наименование улицы | Протяжен-  ность  (метров) | | Планируемые сроки грейдирования | Дата  грейдирования | | Примечание |
|  | **территория Ковровского т/о** | | | | | | | | |
| 1 | п. Горбатовка | ул. Уральская | | | 440 | 03.04. - 31.05. |  | |  |
| ул. Лесопарковая | | | 420 | 03.04. - 31.05. |  | |  |
| ул. Новая | | | 320 | 03.04. - 31.05. |  | |  |
| ул. Солнечная | | | 190 | 03.04. - 31.05. |  | |  |
| ул. Березовый бульвар | | | 500 | 03.04. - 31.05. |  | |  |
| ул. Яблоневая | | | 330 | 03.04. - 31.05. |  | |  |
| ул. Гаражная | | | 210 | 03.04. - 31.05. |  | |  |
| пер. Яблочный | | | 180 | 03.04. - 31.05. |  | |  |
| ул. Молодежная | | | 650 | 03.04. - 31.05. |  | |  |
| 2 | п. Дунаевка | ул. Носова | | | 150 | 02.05.- 31.05.. |  | |  |
| ул. Игошева | | | 100 | 02.05.- 31.05. |  | |  |
| Дунаевка - Калиново | | | 600 | 03.04.- 31.05. |  | |  |
| 3 | п. Романово | подъезд к Кауп | | | 500 | 03.04. - 31.05. |  | |  |
| ул. Комсомольская | | | 200 | 03.04. - 31.05. |  | |  |
| ул. Новая до д.№ 3 | | | 250 | 03.04. - 31.05. |  | |  |
| ул. Хуторская | | | 150 | 03.04. - 31.05. |  | |  |
| ул. 1-я Хуторская | | | 250 | 03.04. - 31.05. |  | |  |
| ул. Луговая  ул. Школьная | | | 650  600 | 03.04. - 31.05. |  | |  |
| 4 | п. Коврово | ул. Весенняя | | | 270 | 03.04. - 31.05. |  | |  |
| ул. Лесная  ул. Заречная | | | 530  230 | 03.04. - 31.05.  03.04. - 31.05. |  | |  |
| Пер Северный | | | 350 | 03.04. - 31.05. |  | |  |
| Пер Южный | | | 350 | 03.04. - 31.05. |  | |  |
| ул. Луговая | | | 200 | 03.04. - 31.05. |  | |  |
| ул. Осенняя | | | 375 | 03.04. - 31.05. |  | |  |
| ул. Заводская | | | 200 | 03.04. - 31.05. |  | |  |
| пер. Восточный  ул. Гранатовая  ул. Летняя | | | 195  280 | 03.04. - 31.05.  03.04. - 31.05. |  | |  |
| 5 | п. Обухово | от п. Александровка | | | 2000 | 03.04. - 31.05. |  | |  |
| 6 | п. Заостровье | ул. Садовая | | | 300 | 03.04. – 30.06. |  | |  |
| Дорога к кладбищу | | | 600 | 03.04.-28.04. |  | |  |
| Дорога ДНТ Флотское | | | 1000 | 03.04. – 30.06. |  | |  |
| ул. 1-я Изумрудная | | | 675 | 03.04. – 30.06. |  | |  |
| ул. Гранатовая | | | 540 | 03.04. – 30.06. |  | |  |
| ул. Центральная | | |  | 03.04. – 30.06. |  | |  |
| ул. Сказочная | | | 280 | 03.04. – 30.06. |  | |  |
| ул. 1-я Сказочная | | | 690 | 03.04. – 30.06. |  | |  |
| ул. Воздушная | | | 680 | 03.04. – 30.06. |  | |  |
| ул. Изумрудная | | | 275 | 03.04. – 30.06. |  | |  |
| ул. Лисий нос | | | 280 | 03.04. – 30.06. |  | |  |
| пер. Молодежный | | | 410 | 03.04. – 30.06. |  | |  |
| ул. Сиреневая | | |  | 03.04. – 30.06. |  | |  |
| ул. Саровская | | | 390 | 03.04. – 30.06. |  | |  |
| ул. 1-я Волшебная | | | 670 | 03.04. – 30.06. |  | |  |
| 7 | п. Рощино | ул. Береговая | | | 450 | 03.04. – 30.06. |  | |  |
| ул. Теннистая Аллея | | | 350 | 03.04. – 30.06. |  | |  |
| 8 | п. Широкополье | Подъезд со стороны гаражей п. Храброво, мимо кладбища к 3-м жилым домам  ул. Офицерская | | | 550  390 | 03.04.- 28.04.  03.04.- 28.04. |  | |  |
| 9 | п. Муромское | ул. Кедровая аллея | | | 600 | 03.04. – 30.06. |  | |  |
| ул. Березовая | | | 375 | 03.04. – 30.06. |  | |  |
| 10 | п. Моховое | ул. Новосельская | | | 500 | 02.05.- 30.06. |  | |  |
| ул. Цветочная | | | 200 | 02.05.- 30.06. |  | |  |
|  | ул. Степная от д №1 до д №8 | | | 150 | 02.05.- 30.06. |  | |  |
| 11 | п. Шумное | ул. Песочная | | | 320 | 03.04. – 30.06. |  | |  |
| 12 | п. Мельниково-  п. Кудринка | подъездная дорога | | | 3000 | 02.05.- 30.06. |  | |  |
| 13 | п. Молочное | подъездная дорога | | | 3000 | 03.04.- 28.04. |  | |  |
| 14 | п. Мельниково | ул. Садовая | | | 270 | 03.04. – 30.06. |  | |  |
| к кладбищу | | | 300 | 03.04.- 28.04. |  | |  |
| 15 | п. Краснофлотское | от магазина до д.№20 | | | 100 | 03.04. – 30.06. |  | |  |
| 16 | п. Каменка | ул. Дачная от д№3 до д№6 | | | 350 | 03.04. – 30.06. |  | |  |
| 17 | п. Сокольники | ул. Магистральная | | | 200 | 03.04. – 30.06. |  | |  |
| ул. Донская | | | 400 | 03.04. – 30.06. |  | |  |
| 18 | п. Куликово | Дорога ул. Лесная (у бывш. ветряков) | | | 500 | 03.04. – 30.06. |  | |  |
| ул. Рассветная  ул. Дорожная | | |  | 03.04. – 30.06. |  | |  |
| 19 | п. Летное | ул. Железнодорожная | | | 250 | 03.04. – 30.06. |  | |  |
| 20 | п. Дубровка | ул. Зеленая | | | 600 | 03.04. – 30.06. |  | |  |
| 21 | п. Озерово | От д№6 до д№18 | | | 200 | 03.04. – 30.06. |  | |  |
| 22 | п. Луговское | ул. Луговая | | | 200 | 03.04. – 30.06. |  | |  |
| 23 | п. Корчагино |  | | | 150 | 03.04. – 30.06. |  | |  |
| 24 | п. Сиренево | ул. Рубиновая | | | 200 | 03.04. – 30.06. |  | |  |
| 25 | п. Вольное |  | | | 100 | 03.04. – 30.06. |  | |  |
| 26 | п. Каштановка | ул Весны | | | 270 | 03.04. – 30.06. |  | |  |
| ул. Полевая | | | 150 | 03.04. – 30.06. |  | |  |
| ул. Окружная | | | 530 | 03.04. – 30.06. |  | |  |
| пер. Ж/дорожный | | | 170 | 03.04. – 30.06. |  | |  |
| 27 | п. Ольшанка | ул. Липовая | | | 300 | 03.04. – 30.06. |  | |  |
| 28 | п. Низовка | ул. Рассветная | | | 400 | 03.04. – 30.06. |  | |  |
| **территория т/о Куршская коса** | | | | | | | | | |
| 29 | п. Рыбачий | | Дорога к кладбищу | | 600 | 03.04.- 28.04. |  | |  |
| 30 | п. Морское | | ул. Дачная  ул. Набережная | | 200  350 | 03.04. – 30.06.  03.04. – 30.06. |  | |  |
| **территория Красноторовского т/о** | | | | | | | | | |
| 31 | п. Русское | | Дорога к кладбищу по ул. Победы | | 800 | 03.04.- 28.04. |  | |  |
| 32 | п. Морозовка | | подъездная дорога | | 500 | 03.04. – 30.06. |  | |  |
| 33 | п. Путилово хутор | | подъездная дорога | | 1200 | 03.04.- 30.06. |  | |  |
| 34 | п. Сычево | | подъездная дорога  от школьной остановки  до пос. Русское | | 1500 | 03.04.- 30.06. |  | |  |
| 35 | п. Гусевка | | подъездная дорога | | 700 | 03.04. – 30.06. |  | |  |
| 36 | п. Майский | | подъездная дорога | | 300 | 03.04. – 30.06. |  | |  |
| 37 | п. Богатое | | подъездная дорога | | 500 | 03.04. – 30.06. |  | |  |
| 38 | п. Ольховое | | подъездная дорога | | 2200 | 03.04. – 30.06. |  | |  |
| 39 | п. Красновка | | подъездная дорога | |  | 03.04. – 30.06. |  | |  |
| 40 | п. Листовое | | подъездная дорога | | 200 | 03.04. – 30.06. |  | |  |
| 41 | п. Листопадовка | | подъездная дорога | | 100 | 03.04. – 30.06. |  | |  |
| 42 | п. Лесенково | | подъездная дорога | | 350 | 03.04. – 30.06. |  | |  |
| 43 | п. Дружба | | подъездная дорога | | 600 | 03.04. – 30.06. |  | |  |
| 44 | п. Поваровка | | ул. Заречная | | 1100 | 03.04. – 30.06. |  | |  |
| 45 | п. Вершково | | Подъезд к поселку | | 1000 | 03.04. – 30.06. |  | |  |
| 46 | п. Грачевка | | ул. Полевая | | 200 | 03.04. – 30.06. |  | |  |
| 47 | п. Клюквенное | | дорога к кладбищу | | 300 | 03.04.- 28.04. |  | |  |
| 48 | п. Клюквенное | | Сиреневая | | 630 | 03.04.- 28.04 |  | |  |
| 49 | п. Клюквенное | | Каштановая | | 680 | 03.04.- 28.04 |  | |  |
| 50 | п. Клюквенное | | Еловая | | 350 | 03.04.- 28.04 |  | |  |
| 51 | п. Клюквенное | | Сосновая | | 850 | 03.04.- 28.04 |  | |  |
| 52 | п. Дворики | | подъездная дорога | | 60 | 03.04. – 30.06. |  | |  |
| 53 | п. Алексино | | ул. Парковая | | 360 | 03.04. – 30.06. |  | |  |
| 54 | п. Круглово | | подъездная дорога | | 100 | 03.04. – 30.06. |  | |  |
| 55 | п. Филино | | ул. Новая | | 500 | 03.04. – 30.06. |  | |  |
| **территория Переславского т/о** | | | | | | | | | |
| 56 | п. Кузнецкое | | ул. Тенистая | | 1100 | 03.04. – 30.06. | |  |  |
| ул. Садовая | | 500 | 03.04. – 30.06. | |  |  |
| ул. Луговая | | 350 | 03.04. – 30.06. | |  |  |
| 57 | п. Переславское | | 20 км –ул. Садовая | | 790 | 03.04. – 30.06. | |  |  |
| ул. Вишневая | | 820 | 03.04. – 30.06. | |  |  |
| пер. Солнечный | | 100 | 03.04. – 30.06. | |  |  |
| Дорога к кладбищу | | 600 | 03.04.- 28.04. | |  |  |
| пер. Цветочный | | 240 | 03.04. – 30.06. | |  |  |
| ул. Тенистая  пер. Дружный | | 700 | 03.04. – 30.06. | |  |  |
| 58 | п. Колосовка | | ул. Центральная от колонии  до ж/д переезда | | 250 | 03.04.- 28.04. | |  |  |
| ул. Парусная  ул. Озерная | | 190 | 03.04.- 28.04. | |  |  |
| ул.Зеленая  подъезд. дорога к кладбищу  ул. Звездная | | 1078  340 | 03.04.- 28.04.  03.04.- 28.04.  03.04.- 28.04. | |  |  |
| 59 | п. Кумачево | | дорога к кладбищу | |  | 03.04.- 28.04. | |  |  |
| ул. Комсомольская | | 300 | 03.04.- 28.04. | |  |  |
| 60 | п. Холмогоровка | | ул. Животноводческая | | 520 | 02.05.- 30.06. | |  |  |
| ул. Лесопарковая | | 520 | 02.05.- 30.06. | |  |  |
| ул. Рассветная | | 790 | 02.05.- 30.06. | |  |  |
| ул. Дружбы | | 730 | 02.05.- 30.06. | |  |  |
| ул. Лесная | | 670 | 02.05.- 30.06. | |  |  |
| ул. Солнечная | | 670 | 02.05.- 30.06. | |  |  |
| ул. Звездная | | 330 | 02.05.- 30.06. | |  |  |
| ул. Новостроевская  (в сторону стрельбища) | | 740 | 02.05.- 30.06. | |  |  |
| ул. Воздушная | | 360 | 02.05.- 30.06. | |  |  |
| ул. 43-я Гвардейская | | 430 | 02.05.- 30.06. | |  |  |
| ул. Благодатная | | 220 | 02.05.- 30.06. | |  |  |
| 61 | п. Павлинино | | ул. Солнечная | | 100 | 02.05.- 30.06. | |  |  |
| 62 | п. Откосово | | ул. Прохладная | | 100 | 02.05.- 30.06. | |  |  |
| ул. Лесная | |  | 02.05.- 30.06. | |  |  |
| ул. Советская | |  | 02.05.- 30.06. | |  |  |
| ул. Мирная (част) | |  | 02.05.- 30.06. | |  |  |
| ул. Радужная | |  | 02.05.- 30.06. | |  |  |
| ул. Воздушная | |  | 02.05.- 30.06. | |  |  |
| ул. Счастливая | |  | 02.05.- 30.06. | |  |  |
| ул. Молодежная | |  | 02.05.- 30.06. | |  |  |
| 63 | подъезд к Салем | |  | | 500 | 03.04.- 28.04. | |  |  |
| 64 | п. Куликово | | ул. Озёрная | | 300 | 03.04.- 28.04. | |  |  |
| ул. Еловая | | 160 | 03.04.- 28.04. | |  |  |
| 65 | п. Дружное | | ул. Вокзальная | | 580 | 03.04.- 28.04. | |  |  |

**Город**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 66. | г. Зеленоградск (бывш. п. Малиновка) | ул. Престижная  (бывш. ул. Приморская) | 270 | 03.04. – 30.06. |  |  |
| ул. Степная | 120 | 03.04. – 30.06. |  |  |
| ул. Донская  пер. Донской | 290 | 03.04. – 30.06. |  |  |
| пер. Калиновый | 80 | 03.04. – 30.06. |  |  |
| дорога вдоль ж/дороги |  | 03.04. – 30.06. |  |  |
| ул. Кремлевская  пер. Кремлевский |  | 03.04. – 30.06. |  |  |
| ул. Кленовая | 300 | 03.04. – 30.06. |  |  |
| пер. Розовый |  | 03.04. – 30.06. |  |  |
| ул. Пурпурная |  | 03.04. – 30.06. |  |  |
| ул. Задонская  пер. Задонский | 115 | 03.04. – 30.06. |  |  |
| ул. Волжская  ул. Южная  ул. Восточная |  | 03.04. – 30.06. |  |  |
| ул. Янтарная |  | 03.04. – 30.06. |  |  |
| 67. | г. Зеленоградск (бывш. п. Клинцовка) | ул. Золотистая  (бывш. ул. Пограничная) | 390 | 03.04. – 30.06. |  |  |
| ул. Лесопарковая аллея (бывшая ул. Лесопарковая) | 330 | 03.04. – 30.06. |  |  |
| 68. | г. Зеленоградск (бывш. п. Сосновка) | ул. Смирная (бывш. ул. Цветочная) | 450 | 03.04. – 30.06. |  |  |
| ул. Живописная | 75 | 03.04. – 30.06. |  |  |
| ул. Озерная | 245 | 03.04. – 30.06. |  |  |
| ул. Еловая |  | 03.04. – 30.06. |  |  |
| ул. Светлая | 65 | 03.04. – 30.06. |  |  |
| ул. Ясная | 240 | 03.04. – 30.06. |  |  |
| ул. Магистральная | 250 | 03.04. – 30.06. |  |  |
| ул. Цветочная |  | 03.04. – 30.06. |  |  |
| ул. Новая | 230 | 03.04. – 30.06. |  |  |
| ул. Степная  ул. Васильковая | 150 | 03.04. – 30.06. |  |  |
| ул. Фабричная | 170 | 03.04. – 30.06. |  |  |
| Дорога Сосновка-Вольное | 800 | 03.04. – 30.06. |  |  |
| Подъездная дорога к интернату | 80 | 03.04. – 30.06. |  |  |
| ул. Центральная  дорога к насосной станции  ул. Коммунальная  пер. Луговой |  | 03.04. – 30.06. |  |  |
| 69. | г. Зеленоградск (бывш. п. Вишневое) | ул. Лесная | 300 | 03.04. – 30.06. |  |  |
| ул. Звездная | 175 | 03.04. – 30.06. |  |  |
| ул. Престижная | 270 | 03.04. – 30.06. |  |  |
| ул. Зеленоградская | 230 | 03.04. – 30.06. |  |  |
| ул. Радужная | 150 | 03.04. – 30.06. |  |  |
| ул. Лиственная | 120 | 03.04. – 30.06. |  |  |
|  |  | ул. Глазурная | 150 | 03.04. – 30.06. |  |  |