# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

# КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

# АдМИНИСТРАЦИЯ

# муниципального образования

«зеленоградский ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

- от «   15  » ноября  2018 года №   2667

г. Зеленоградск

«Об утверждении Программы ремонта автомобильных дорог муниципального значения в сельских населённых пунктах в   муниципальном образовании «Зеленоградский городской округ» на 2017 – 2020 годы

В соответствии Федеральным законом 131- ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в целях повышения уровня благоустроенности территорий, администрация муниципального  образования «Зеленоградский городской округ»      п о с т а н о в л я е т:

- Утвердить Программу ремонта автомобильных дорог муниципального значения в сельских населённых пунктах в   муниципальном образовании «Зеленоградский городской округ» на 2017 – 2020 годы в новой редакции, согласно приложению.

- Постановление от 16.05.2016 года №941 «Об утверждении Программы ремонта автомобильных дорог муниципального значения в сельских населённых пунктах в   муниципальном образовании «Зеленоградский городской округ» на 2017 – 2020 годы считать утратившим силу.

- Начальнику Управления делами (Бачарина Н.В.) настоящее постановление разместить на официальном сайте муниципального образования «Зеленоградский городской округ» и опубликовать в общественно - политической газете «Волна».

- Контроль за  исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования «Зеленоградский городской округ» Г.П. Попшой.

Глава администрации

муниципального образования

«Зеленоградский городской округ»                              	       С.А. Кошевой

Приложение

к постановлению администрации МО «Зеленоградский городской округ»

от 15 ноября 2018 г. № 2667

ПРОГРАММА

Ремонта  автомобильных дорог муниципального значения в сельских населенных пунктах в  муниципальном образовании  «Зеленоградский городской округ»

на период 2017 – 2020 гг.

| № п/п | адрес | наименование работ/ пог. метров | стоимость работ, тыс. рублей | срок выполнения ремонта | наличие сметной документации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 год |
| 1 | пос. Куликово | Ремонт дорожного покрытия /1154 | 665,4 | 2017 | Да |
| 2 | пос. Колосовка ул. Центральная | Ремонт дворовых территорий и подъездов к домам /200 | 685,8 | 2017 | Да |
| 3 | пос. Рыбачий ул. Пограничная | ремонт дорожного покрытия /680 | 2431, 5 | 2017 | Да |
| 4 | пос. Заостровье, ул. Прибрежная | ремонт дорожного полотна /150 | 1 732, 7 | 2017 | Да |
| 5 | пос. Дружное | Ремонт дорожного покрытия /1154 | 340, 3 | 2017 | Да |
| 6 | пос. Грачевка, ул Школьная | ремонт дорожного покрытия /600 | 1 308, 6 | 2017 | Да |
| 7 | пос. Охотное | Ремонт дорожного покрытия /700 | 1 402, 0 | 2017 | Да |
| 8 | пос. Баркасово- Сторожевое | Ремонт дорожного покрытия /1800 | 311,2 | 2017 | Да |
| 9 | пос. Сосновка- пос. Вербное (автобусный маршрут) | ремонт дорожного полотна /1000 | 1 849,5 | 2017 | Да |
| 10 | пос. Красноторовка ул. Школьная | Ремонт дорожного покрытия / 600 | 3 487,7 | 2017 | Да |
| 11 | пос. Мельниково ул. Енисейская | Ремонт дорожного покрытия / 200 (1 этап) | 327,6 | 2017 | Да |
| 12 | Пос. Сокольники | Ремонт дорожного покрытия/550 | 1 119,0 | 2017 | Да |
|  |  | итого | 15 661,3 |  |  |
| 2018 год |
| 1. | пос. Рыбачий, ул. Победы | Ремонт дорожного покрытия /900 | 2115,2 | 2018 | Да |
| 2. | Пос. Мельниково ул. Енисейская | Ремонт дорожного покрытия /2003 | 350,0 | 2018 | Да |
| 3 | пос. Кумачево ул. Молодежная | Ремонт дорожного покрытия /484 | 1179,4 | 2018 | Да |
| 4 | пос. Муромское, ул. Центральная 2-6 | Ремонт дорожного покрытия /200 | 343,1 | 2018 | Да |
| 5 | Пос. Переславское ул. Офицерская | Ремонт дорожного покрытия /300 | 350,5 | 2018 | Да |
| 6 | пос. Рыбачий, ул. Первомайская | Ремонт дорожного покрытия /600 | 2656,9 | 2018 | Да |
| 7 | пос. Мельниково, ул. Полевая | ремонт дорожного полотна /275 | 1700,8 | 2018 | Да |
| 8 | пос. Куликово ул. Зелёная | Ремонт дорожного покрытия /700 | 2207,2 | 2018 | Да |
| 9 | Пос. Янтаровка-Прислово | Ремонт дорожного покрытия / 200 | 254,8 | 2018 | Да |
| 10 | Пос. Калиново (подъездная дорога) | Ремонт дорожного покрытия /350 | 549,65 | 2018 | Да |
|  |  | итого | 11707,5 |  |  |
| 2019 год |
| 1 | пос. Коврово ул. Монетная | ремонт дорожного покрытия /930 | 6 220, 6 | 2019 | Да |
| 2 | пос. Поваровка пер. Каштановый | Ремонт дорожного покрытия /500 | 1 461, 3 | 2019 | Да |
| 3 | пос. Откосово ул. Зеленая и ул. Прохладная | Ремонт дорожного покрытия / 1053 | 4 010, 2 | 2019 | Да |
| 4 | пос. Куликово ул. Лесная | Ремонт дорожного покрытия /500 | 3531,6 | 2019 | Да |
| 5 | Пос. Заостровье ул. Лесная, ул. Набережная | Ремонт дорожного покрытия /1000 | 2502,4 | 2019 | Да |
| 6 | пос. Васильково ул. Озерная | Ремонт дорожного покрытия /1000 | 2770,0 |  | Да |
|  |  | итого | 20496,1 |  |  |
| 2020 год |
| 1 | пос. Горбатовка, ул. Садовая | новое строительство/800 | 16 000, 0 | 2020 | ПСД имеется |
| 2 | пос. Низовка | ремонт дорожного полотна /700 | 587, 0 | 2020 | смета 2015 |
|  |  | Итого, тыс. руб. | 16 587, 0 |  |  |
| итого 64 451,9 тыс. руб. в том числе по годам: 2017год – 15 661,3 тыс. рублей 2018 год – 11 707,5 тыс. рублей 2019 год – 20 496,1 тыс. рублей 2020 год - 16 587, 0 тыс. рублей |

Паспорт

Программы

ремонта автомобильных дорог муниципального значения в сельских населенных пунктах в муниципальном образовании «Зеленоградский городской округ» на 2017 – 2020 годы

| Основание для разработки программы | Федеральный закон 131- ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |
| --- | --- |
| Заказчик программы | Администрация муниципального образования «Зеленоградский городской округ» |
| Цель программы | Обеспечение финансирования ремонта автомобильных дорог в сельских населенных пунктах МО «Зеленоградский городской округ» |
| Задачи программы | Определить первоочередной перечень и сроки выполнения ремонта автомобильных дорог в сельских населенных пунктах МО «Зеленоградский городской округ». Определить финансовые потребности, необходимые для выполнения Программы |
| Сроки реализации | 2017 -2020 годы |
| Исполнители | определяются по итогам конкурсных процедур |
| Источники финансирования | средства дорожного фонда |
| Организация контроля | муниципальное казенное учреждение «Служба Заказчика Зеленоградского городского округа» |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | распределение средств дорожного фонда для обеспечения финансовых потребностей выполнения мероприятий Программы на период 2017 -2020 годы; улучшение условий для проживания населения в сельской местности; развитие инфраструктуры в сельских населенных пунктах; позволит отремонтировать 21 283 погонных метра дорог в сельской местности |
| Общий объем финансирования Программы | 64 451,9 тыс. рублей |
| Объем и источники финансирования по годам | средства дорожного фонда всего : 64 451,9 тыс. руб. 2017год – 15 661,3 тыс. рублей 2018 год – 11 707,5 тыс. рублей 2019 год – 20 496,1 тыс. рублей 2020 год - 16 587, 0 тыс. рублей |